Приложение к распоряжению администрации Абатского муниципального района от 26.10.2015 № 763 Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района на 2016-2018 годы» с. Абатское, 2015 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства,

дорожного хозяйства и транспорта

Абатского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Заказчик Программы | Администрация Абатского муниципального района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района |  |  |  |  |
| Цель Программы | Удовлетворение потребности населения в качественных услугах ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта при минимальных затратах |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние; 2. Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; 3. Обеспечение населения чистой питьевой водой; 4. Газификация перспективных населенных пунктов; 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом; 6. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям; 7. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения; 8. Улучшение качества организации работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы, в тыс. руб. |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Областной бюджет Местный бюджет | 5458 219700 | 1773 75882 | 1680 71909 | 2005 71909 |
|  | Итого: | 225158 | 77655 | 73589 | 73914 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района

на 2016 – 2018 годы»

- Правовое обоснование разработки муниципальной программы.

Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района  на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с:

Ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

Жилищным кодексом  Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 188-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006  № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011  № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767 «О классификации автомобильных дорог в российской Федерации»;

Постановлением Правительства Тюменской области от 05.05.2008 N 127-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на исполнение государственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых помещений»;

Протоколом согласования объёма межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Абатского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

Уставом Абатского муниципального района от 09.06.2005 № 35;

Постановлением администрации Абатского муниципального  района от 05.03.2008 № 21 «О долгосрочных целевых программах».

2. Характеристика проблем, на решение которых

- направлена Программа

- Основные показатели Абатского района

| № | Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 181,48 |
| 2 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов | км | 205,8 |
| 3 | Количество газифицированных дворов | ед. | 4127 |
| 4 | Протяженность водопроводных сетей | км | 77,766 |
| 5 | Количество водозаборов | шт. | 6-подз. 21-поверх. |
| 6 | Протяженность сетей канализации | км | 7,969 |
| 7 | Объем выгребной канализации | м3/сут | 156,9 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 27,4 |
| 9 | Количество котельных, работающих на природном газе | шт. | 48 |
| 10 | Количество котельных, работающих на каменном угле | шт. | 0 |
| 11 | Количество котельных, работающих на электроэнергии | шт. | 2 |
| 12 | Количество котельных, работающих на дровах (пиролизная) | шт. | 1 |
| 13 | Количество мест компостирования ТБО (свалки) | шт. | 52 |
| 14 | Территория подтопления | га | 87,15 |
| 15 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 418,01 |
| 16 | Муниципальный жилой фонд | тыс.м2 | 10,13 |
| 17 | Протяженность муниципальных автомобильных дорог | км | 295,222 |
| 18 | Автомобильные мосты | шт. | 36 |

2.1. Жилищный фонд

Проблема 1. Государственный, муниципальный жилищный фонд нуждается в проведении мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние жилья.

Проблема 2. Недостаток финансовых средств для проведения ремонта на многоквартирных домах, выбравших способ управления многоквартирным домом.

Задачи:  1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние.

2. Создание  безопасных и комфортных условий проживания населения.

Мероприятия:

По состоянию на 31 декабря 2014 года общая площадь всего жилищного фонда на территории Абатского муниципального района составила 422,07 тыс. м2, на 31 декабря 2013 года общая площадь составляла 418,01 тыс. м2. Разница 4,06 тыс. м2. Прибыло общей площади за год 5,03 тыс. м2 в том числе: новое строительство 4,95 тыс. м2; прибыло за счет уточнения при инвентаризации 0,08 тыс. м2. Выбыло общей площади за год 0,97 тыс. м2 в том числе: снесено по ветхости и аварийности 0,54 тыс. м2; разрушено в результате стихийных бедствий 0,021 тыс. м2; прочие причины 0,31 тыс. м2; выбыло за счет уточнения при инвентаризации 0,096 тыс. м2.

Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий) по состоянию на 31 декабря 2014 года составило 4260 ед. в аналогичном периоде прошлого года 4245 ед. Количество многоквартирных жилых домов по состоянию на 31 декабря 2014 года 1344 ед. на 31 декабря 2013 года 1340 ед. Увеличение вызвано новым строительством жилья на территории Абатского муниципального района.

Площадь  муниципального жилого фонда – 10,13 тыс.м2. Уменьшение вызвано в связи с проведенной в 2013 году инвентаризацией муниципального жилищного фонда Абатского района, и передачей в частную собственность по договорам приватизации.

На территории Абатского муниципального района имеется 1340 многоквартирных домов состоящих из 2-х и более квартир в том числе блокированной застройки 1247.

Требуется проведение капитального ремонта в 209 многоквартирных домах. Все они включены в региональную программу капитального ремонта.

Государственный жилищный фонд состоит из 28 домов (13-одноквартирных, 14-двухквартирных, 1-четырёхквартирный) и 30 квартир.

В 2014 году отремонтированы 2 дома и 2 квартиры, находящихся в муниципальной собственности, на общую сумму 1081,178 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт жилого дома государственного жилищного фонда в с. Шевырино, ул. Маслова, д. 24 а, освоено 742,993 тыс. рублей.

На текущий период 2015 года отремонтированы 2 дома и 2 квартиры, находящихся в муниципальной собственности, на общую сумму 1137,20 тыс. рублей.  Проведен капитальный ремонт жилого дома государственного жилищного фонда в с. Шевырино, ул. Маслова, д. 60, освоено 684,267 тыс. рублей. Ремонт  МКД, выбравших способ управления, не проводился.

2.2. Инженерные системы жилищно-коммунального комплекса

Проблема1. Недостаточная эффективность работы инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства.

Проблема 2. Соблюдение теплового режима у потребителей услуг

Проблема 3. Аварии на системах инженерных сетей.

Проблема 4. Низкий процент обеспеченных населенных пунктов чистой

питьевой водой.

Задачи: 1.  Повышение  надёжности и эффективности работы инженерных

систем жилищно-коммунального хозяйства.

2. Обеспечение населения чистой питьевой водой.

Мероприятия:

В 2014 году в бюджете Абатского муниципального района  в рамках мероприятий по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем   и приведению  в исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ было предусмотрено 16524,0 тыс. руб., бюджетополучатель – Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района.

Так за 2014 год в рамках освоения данных денежных средств  проведена следующая работа:

1. Согласно утвержденного перечня мероприятий проведены аукционы  и подрядными организациями выполнены  работы по ремонту тепловых сетей  в с. Абатское по ул. Пушкина и от кот. № 6 по ул. Мелиораторов к жилым домам №6 и №8,  так же отремонтированы тепловые сети в  с. Банниково, где в комплексе проведена замена всей магистральной теплотрассы от котельной ( в том числе  к МКД и объектам соцкультбыта   общая протяженность  отремонтированных теплотрасс составила 574 м.,  использовались  трубы в ППУ изоляции. Затраты составили  3094,5 тыс. рублей.

2. В рамках мероприятий по ремонту, наладке, регулировке  комплекса устройств теплоснабжения проведены работы по ремонту котельного и котлового оборудования в котельных. Так же проведены работы по текущему ремонту и содержанию котельных.

На конец 2014 года  имеется три проекта на строительство новых котельных: блочная котельная  №1 в с. Абатское и две котельных в с. Быструха, ДС и ДК. Строительство котельных в 2014 году на территории района  не велось.

Всего по состоянию на 01.01.2015 г. на территории района  имеется   27,4 км. тепловых сетей  из которых в эксплуатации находится 13,8 км., увеличение сетей за 2014 год не  произошло,     2,5 км тепловых сетей в с. Абатское, п. Майский   остаются  в ветхом состоянии.

В настоящее время более 14 км тепловых сетей находятся без эксплуатации, в связи с переводом потребителей на автономные источники теплоснабжения и в связи с ликвидацией объектов потребителей. Данные тепловые сети необходимо выводить из эксплуатации как невостребованные.

Таким образом за 2014 год отремонтировано 574 м теплотрасс (с. Абатское – 261м.; с. Банниково – 313м.),  что позволило снизить количество аварийных тепловых сетей, за АППГ отремонтировано 411 м теплотрасс.

При проведении ремонта тепловых сетей в с. Абатское была использована  новая технология и трубопроводы нового поколения изхимически модулированного «сшитого» полиэтилена  в пенополиуретановой изоляции  срок службы, которых увеличен до 40 лет, а тепловые потери составляют не более 5 %. Всего в 2014 по такой технологии отремонтировано 81 м. теплотрассы  от ТК-1котельной  №6 с. Абатское до жилых домов №6 и №8 ул. Мелиотаторов. Всего за 3 года «сшитым» полиэтиленом отремонтировано 625 метров тепловых сетей.

За 2014 год  число аварийных ситуаций  на тепловых участках  составило 2 случая ( за АППГ  было 3  случая),  мелких порывов было  4 случая все они приходились в основном на теплотрассы с. Абатское.

За текущий период 2015 года число аварийных ситуаций на тепловых участках – 1 случай.

Все  аварийные участки были   включены в план мероприятий и в ходе реализации мероприятий по подготовке к зиме отремонтированы.

Аварии на инженерных сетях

| Год | Количество отказов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб- жение | Теплос-набжение | Электро-снабжение | Канали- зация | Итого: |
| 2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |

Водоснабжение

Мероприятия:

- Реконструкция и ремонт ветхих водопроводных сетей.

- Строительство колодцев в малых населённых пунктах и разработка ПСД.

- Разработка схем водоснабжения сельских поселений.

Системы водоснабжения на территории Абатского района действуют в 26 населенных пунктах из 65. Услугами водоснабжения пользуются 15,8 тыс. человек, проживающих в населенных пунктах имеющих водоснабжение, что составляет 73% от общего числа жителей района (21505 тыс. чел). В остальных населённых пунктах водоснабжение от частных и общественных колодцев.

Протяжённость  водопроводных сетей на 01.01.2015 год составляет – 77,8 км., в том числе муниципальных  66,7 км., из которых ветхих и аварийных  15 км.

Общая протяженность водопроводных сетей уменьшилась в связи с инвентаризацией сетей и уточнением протяженности. Увеличилась протяженность муниципальных сетей на 13 км  в связи с включением  в реестр муниципальной собственности бесхозяйных водопроводных сетей. Количество аварийных муниципальных сетей осталось на уровне 2013 года, хотя в 2014 году было отремонтировано 11,2 км водопроводных сетей, но в то же время в 2014 году принято 13,0 км ветхих сетей, из которых отремонтировано 1180м в д. Репьева.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению надежности и эффективности объектов ЖКХ предусмотрен ряд мероприятий  по  ремонту водопроводных сетей.

Итак, по объектам водоснабжения за 12 мес. 2014 г. проведены работы на сумму- 7737,559 тыс. руб.

Всего после выполнения  ремонтных работ на водопроводах протяженность отремонтированных и замененных водопроводов составила 11200 метров. Отремонтированы водопроводные сети, находящиеся в аварийном состоянии  в с. Абатское, д. Черемшанка, д. Максимова, д. Репьева, с. Банниково, д. Яузяк Абатского района, за АППГ было отремонтировано 7554,2 м.

Так же в рамках подготовки к зиме велась работа по техническому обслуживанию локальных установок системы водоочистки в с.Абатское, с.Тушнолобово, с.Конево , с.Банниково с обязательным проведением контроля качества воды в данных установках,  получены заключения о соответствии подаваемой воды требованиям СанПин.  Дополнительно в 2014 году смонтировано ещё две локальные установки очистки воды в с. Ощепково и с. Быструха.

ООО «Теплосервис с. Абатское» обслуживает водозаборы и водопроводную сеть лишь  в 7 населённых пунктах района (Абатск, Болдырево, Быструха, Шевырино, Тушнолобово, Ефимово, Максимово).

С декабря 2014 года  ООО «Новая компания» обслуживает  водопроводные сети  в с. Конево, с. Банниково, с. Ощепково. Таким образом, услуги по водоснабжению на территории района оказывает два предприятия.

Постановлением администрации Абатского муниципального района от 14.08.2012 №64 утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению населения Абатского района питьевым водоснабжением.

В рамках выполнения  данного плана проведены мероприятия  по принятию на баланс района бесхозяйных водопроводов, с последующим проведением  их ремонта и передачи  на обслуживание эксплуатирующим организациям. В 2014 году включены в реестр муниципальной собственности водопроводные сети и водозаборы 9 населённых пунктов, общей протяженностью 13 км из которых отремонтированы 1180 метров, тем самым улучшилось  водоснабжение населения. Работа в данном направлении продолжается.

Для предприятия ЖКХ ООО «Теплосервис с. Абатское» разработана инвестиционная программа по водоснабжению на период 2011-2015 годы, в которой предусмотрено реконструкция 0,8 км. водопроводных сетей в с. Быструха. В 2011 году проведена реконструкция 76  метров и освоено 288,0 тыс. рублей, в 2012 году проведена реконструкция 70 метров на сумму 114,2 тыс. рублей. В 2013 году планировалось  провести реконструкцию  200 метров водопроводов, фактически отремонтировано 400 метров и освоено 266,6 тыс. рублей, 254 метра приходится на 2014 год.

Очистные сооружения воды имеются только  в селе Абатское. Через очистные сооружения проходит  100 % объема воды поднятой из подземного  водозабора. В настоящее время, в связи с недостаточным объемом воды, подаваемой со станции  водоподготовки (1000 м3), разрабатывается проект на расширение станции до 1500 м3 в сутки. Заказчиком выступает ГБУ ТО «ДКХС», подрядная организация - ЗАО «Тюменькоммунстрой» выполняет проект.

Плановая мощность станции водоочистки составит 1500 куб. метров воды в сутки, данного объёма воды будет достаточно для обеспечения потребности населения с. Абатское в воде, за исключением летних поливочных месяцев.

В Абатском районе имеется 32 локальных очистных установки, они преимущественно располагаются в объектах  общественных учреждениях, таких как больница - 1, школы - 14, детсады – 9, три локальных очистных  установки  для питьевых целей жителей с. Абатское, расположенные в разных частях села, и по одной в с. Конево , с. Тушнолобово, с.Банниково. В 2014 году установлены  локальные установки водоочистки в с.Ощепково и с. Быструха.

Выявившиеся аварийные участки водопроводных сетей в период эксплуатации были  взяты на контроль и включены в перечень мероприятий по  подготовки к очередному осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг и приведены в соответствующее состояние  за счет средств выделенных на ремонтные работы.

За текущий период 2015 года проведен ремонт водопроводных сетей с. Абатское на улицах Солдатская, 9 Мая (от ЖД №14 до ЖД №28, от ул. Солдатская до ЖД №37), Обороны (от ЖД №50 до ОВО Восточная 2); содержание и ремонт локальных установок очистки воды в с. Абатское, с. Конево, с. Тушнолобово, с. Банниково; замена насосов на водозаборе и скважинах в с. Абатское; ремонт  наружных водопроводных сетей в с. Конёво  ул. Советская, ул.Маслозаводская, ул. Зелёная; ремонт водозабора и наружных водопроводных сетей  д. Бокова, Абатского района (ул. Буденного, ул. Северная, ул. Школьная); ремонт водозабора и водопроводных сетей  д. Ефимова, Абатского района (ул. Звездная); ремонт водозабора и наружных сетей водопровода  д. Сычёва  Абатского района (ул. Колхозная, ул. Лермонтова); ремонт водозабора и наружных сетей водопровода  д. Погорелка, Абатского района, (ул. Центральная); замена насосов на водозаборе и скважинах в с. Ощепково, Банниково, Конево; Замена насосов на водозаборе и скважинах в д. Черемшанка, Погорелка; ремонт кровли на водозаборе д. Сычева; ремонт колодцев на водопроводе в д. Сычева; Ремонт водопровода в районе (от водозабора до реки и от водонапорной башни до ЖД №39 ул. Колхозная) д. Сычева; ремонт водопровода с. Быструха, в д. Погорелка ул. Центральная (от ЖД № 50 до ЖД № 74), переулок Больничный до ЖД № 3. Итак, по объектам водоснабжения проведены работы на сумму- 10695,8315 тыс. руб.

Проведенные мероприятия на инженерных сетях   повлияли на  стабилизацию и снижение аварийных ситуаций на  инженерных сетях.

Теплоснабжение

Мероприятия:

1. Перевод многоквартирных домов на поквартирное отопление.

2. Ремонт котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

4. Ремонт,  наладка, регулировка  инженерных систем теплоснабжения.

5. Диспетчеризация котельных.

6. Разработка схем теплоснабжения сельских поселений.

В 2014 году теплоснабжение осуществляется 51 котельной Абатского муниципального района, из них:

- 48 работают на природном газе,

- 2 работают на электроэнергии,

- 1 работает на твердом топливе (пирролизная - на дровах),

За последние годы произведена работа по оптимизации системы отопления, ремонту котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение районного центра с. Абатское осуществляется 20 котельными, работающими на природном газе, из них 16 котельных  являются автономными.

Для уменьшения затрат на содержание котельных и тепловых сетей  ежегодно проводятся мероприятия по модернизации котельного оборудования, замене котлов, проводится ремонт тепловых сетей.

В 2014 году в бюджете Абатского муниципального района в рамках мероприятий по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем и приведению в исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ было предусмотрено 16524,0 тыс. руб., бюджетополучатель – Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района.

Всего в 2014 году на территории района 27,4 км. тепловых сетей из которых в эксплуатации находится 15,1 км. тепловых сетей (утверждены схемы), из которых 1,302 км. находятся в ветхом состоянии.

Так за 2014 год в рамках освоения данных денежных средств проведена следующая работа:

1. Согласно утвержденного перечня мероприятий проведены аукционы  и подрядными организациями выполнены  работы по ремонту тепловых сетей  в с. Абатское по ул. Пушкина и от кот. № 6 по ул. Мелиораторов к жилым домам №6 и №8,  так же отремонтированы тепловые сети в  с. Банниково, где в комплексе проведена замена всей магистральной теплотрассы от котельной ( в том числе  к МКД и объектам соцкультбыта   общая протяженность  отремонтированных теплотрасс составила 574 м.,  использовались  трубы в ППУ изоляции. Затраты составили  3094,5 тыс. рублей.

2. В рамках мероприятий по ремонту, наладке, регулировке  комплекса устройств теплоснабжения проведены работы по ремонту котельного и котлового оборудования в котельных. Так же проведены работы по текущему ремонту и содержанию котельных.

На конец 2014 года  имеется три проекта на строительство новых котельных: блочная котельная  №1 в с. Абатское и две котельных в с. Быструха,

ДС и ДК. Строительство котельных в 2014 году на территории района  не велось.

Таким образом за 2014 год отремонтировано 574 м теплотрасс (с. Абатское – 261м.; с. Банниково – 313м.),  что позволило снизить количество аварийных тепловых сетей, за АППГ отремонтировано 411 м теплотрасс.

При проведении ремонта тепловых сетей в с. Абатское была использована  новая технология и трубопроводы нового поколения изхимически модулированного «сшитого» полиэтилена  в пенополиуретановой изоляции  срок службы, которых увеличен до 40 лет, а тепловые потери составляют не более 5 %. Всего в 2014 по такой технологии отремонтировано 81 м. теплотрассы  от ТК-1котельной  №6 с. Абатское до жилых домов №6 и №8 ул. Мелиотаторов. Всего за 3 года «сшитым» полиэтиленом отремонтировано 625 метров тепловых сетей.

За 2014 год  число аварийных ситуаций  на тепловых участках  составило 2 случая ( за АППГ  было 3  случая),  мелких порывов было  4 случая все они приходились в основном на теплотрассы с. Абатское.                                                                                                                Все  аварийные участки были   включены в план мероприятий и в ходе реализации мероприятий по подготовке к зиме  отремонтированы.

На текущий период 2015 года произведен ремонт тепловых сетей от котельной № 3 с. Абатское с использованием труб  в пенополиминеральной изоляции (от ТК № 21 до жилых домов  ул. 1Мая, д. 58 и ул. Лермонтова, д.16, с. Абатское); ремонт котельной №2 с. Абатское с заменой котлового оборудования; ремонт тепловых сетей от котельной №1с. Абатское с использованием труб в пенополиминеральной изоляции (от ТК № 8 до здания гаража); ремонт магистральных тепловых сетей с. Абатское, ул. Обороны, № 12; ремонт тепловых сетей котельной № 2 с. Абатское ул. Калинина (от ТК до жилого дома ул. Пушкина, д.28) на общую сумму – 4106,05779 тыс. рублей.

- Водоотведение

- Мероприятия:

- Реконструкция и ремонт канализационной сети.

- Разработка схем водоотведения.

В Абатском  районе система канализации – хозяйственно-бытовая, в населенных пунктах района преимущественно выгребная. На территории района имеется 273 выгребных септика, объёмом 5470 куб. м., из которой 33 муниципальных, объёмом 850 куб.м.

Централизованная система канализации имеется в 2 населенных пунктах: с. Абатское, п. Майский.

Протяженность  канализационных сетей  района составляет – 7,969 км, в том числе 4.3 км магистральные, из которых 317 м сетей требует замены.

С января 2011 года  в с. Абатское   ведутся  пусконаладочные работы  канализационно - очистных сооружений (КОС). Все канализационные стоки отводятся  по самотечным и напорным сетям к канализационным насосным станциям (КНС) и далее пройдя через станцию очистки, сбрасываются  в р. Китерня. Сточные  воды  из выгребов вывозятся спецавтотранспортом предприятия ЖКХ на станцию очистки (КОС).	 Ввод в действие КОС  позволил сократить сброс неочищенных сточных вод в р. Китерня, улучшить экологическую ситуацию.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению надежности и эффективности объектов ЖКХ в 2014 году проведен  ряд мероприятий  по  водоотведению, в частности проведен ремонт напорного коллектора системы канализации в с. Абатское протяженностью 783 м, освоено 1103,0 тыс рублей. Проведён ремонт 10 канализационных колодцев на самотечной канализации. В 2014 году в данном направлении освоено 1203,9 тыс. рублей.

На текущий период 2015 года произведен ремонт  колодцев  с. Абатское, ул. Обороны (от ЖД №12 до ЖД №21 с учетом колодца у здания РДК ул. 1 Мая) ул. Краснофлотская, ул. Калинина до ул. Ленина; ремонт наружной канализации в с. Абатское, ул. Западный проезд, в районе домов № 15 и № 1; ремонт наружных сетей канализации с. Абатское, ул. 8-е Марта на общую сумму – 572,11071  тыс. рублей.

Работу по ремонту и промывке самотечной канализации необходимо продолжать и в 2016 году.  Аварийных ситуаций на объектах систем канализации за 9 месяцев 2015 год не было.

Гидротехнические сооружения

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы ОМО Абатский район от 27.12.2003 № 108 «Об утверждении имущества, принимаемого в муниципальную  собственность объединенного муниципального образования  Абатский  район», учитывая, что гидротехнические сооружения, расположенные  на  территории  Абатского района предназначены для решения вопросов местного значения в реестр муниципальной собственности включены следующие ГТС:

Гидротехнические сооружения, расположенные на территории

Абатского района

| № п/п | Наименование ГТС | Местоположение ГТС (муниципальное образование, географические координаты) | Наименование бассейна и водотока | Функциональное предназначение | Собственник | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотина у д. Камышинка. | Абатский муниципальный район, Шевыринское с/п, на 30 км от устья р. Абак, 0.9 км ниже д. Камышинка по течению р. Абак. | р. Абак | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 2 | Плотина у п. Майка. | Абатский муниципальный район, Майское с/п, на 12 км от устья р. Маслянка, п. Майка | р. Маслянка | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 3 | Плотина у д. Ст-Маслянка | Абатский муниципальный район, Майское с/п, д. Старая Маслянка, на 2 км от устья р. Маслянка | р. Маслянка | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 4 | Плотина у с. Болдырево | Абатский муниципальный район, Болдыревское с/п, на 48 км от устья р. Китерня, 0.8 км. ниже с. Болдырево по течению р. Китерня | р. Китерня | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 5 | Плотина у с. Конево | Абатский муниципальный район, Коневское с/п, на 6,5 км от устья р. Абак 0.4 км. ниже с. Конево по течению р. Абак | р. Абак | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 6 | Плотина на р. Быструшка д. Старовяткина | Абатский муниципальный район, Абатское с/п, р. Быструшка, д. Старовяткина | р. Быструшка | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 7 | Дамба (южная) с. Абатское | с. Абатское (на 348 км. от устья р. Ишим) | р. Ишим | Защита от подтопления | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 8 | Дамба с. Ощепково | с. Ощепково (на 286 км. от устья р. Ишим) | р. Ишим | Защита от подтопления | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 9 | Дамба вокруг дач на р. Ишим | с. Абатское на 346 км. от устья р. Ишим | р. Ишим | Защита от подтопления | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 10 | Дамба (северная) с. Абатское | с. Абатское (северная часть с. Абатское) | р. Ишим | Защита от подтопления | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 11 | Плотина на р. Балаир д. Балаир | р. Балаир д. Балаир | р. Балаир | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 12 | Плотина на р. Вавилон у д. Кокуй | р. Вавилон д. Кокуй | р. Вавилон | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 13 | Плотина на р. Смородянка с. Шевырино | р. Смородянка с. Шевырино | р. Смородянка | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 14 | Плотина на р. Китерня у д. Костылева | р. Китерня у д. Костылева | р. Китерня | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 15 | Плотна на р. Яузяк у д. Челнокова | р. Яузяк у д. Челнокова | р. Яузяк | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 16 | Плотина «Западная» на пруду с. Назарово | Западная часть пруда с. Назарова |  | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 17 | Плотина «Северная» на пруду с. Назарово | Северная часть пруда с. Назарова |  | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 18 | Плотина на р. Абак у д. Чумашкина | р. Абак у д. Чумашкина | р. Абак | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 19 | Плотина на р. Китерня у д. Ерёмина | р. Китерня у д. Ерёмина | р. Китерня | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |
| 20 | Плотина на р. Черемшанка д. Черемшанка | р. Черемшанка д. Черемшанка | р. Черемшанка | Водоснабжение | Абатский муниципальный район | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации района |

В связи с отсутствием расчетов вероятного вреда по оставшимся 15 гидротехническим сооружениям, разработка критериев, декларации безопасности ГТС и обязательное страхование гражданской ответственности является преждевременным, так как данная документация является обязательной только для гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Поэтому, в связи с вышеуказанными распоряжением Правительства Тюменской области и соглашением, управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского МР в 2014 году проведена работа по расчету вероятного вреда 15-ти ГТС на общую сумму 1101,9 тыс. рублей и подготовка декларации безопасности по 4 ГТС на общую сумму 904,51596 тыс. рублей.

В 2014 году проведен ремонт двух ГТС на р. Вавилон д. Кокуй и на р. Китерня у д. Еремина на общую сумму 187,144 тыс. рублей, кроме этого ОАО «Тюменьводхоз» выполнены работы по муниципальному контракту на оказание услуг по проверке состояния анализа готовности и содержания ГТС расположенных на территории Абатского муниципального района на сумму 194,0 тыс. рублей.

В 2015 году заключены контракты на:

реконструкцию ГТС на р. Абак с. Конево на сумму 13 122,342 тыс. рублей;

капитальный ремонт ГТС на р. Китерня с. Болдырево на сумму 4 689,649;

текущий ремонт ГТС ( на р. Маслянка с. Старая Маслянка, на р. Ишим с. Ощепково, на р. Быструшка д. Старовяткина, на р. Яузяк д. Челнокова, на р. Балаир д. Балаир, на р. Смородянка с. Шевырино) на сумму 562,880 тыс. руб. и 300,000 тыс. руб.;

текущее содержание 11 ГТС на сумму 125,21072 тыс. руб.

  - Газоснабжение

Проблема 1. Низкий охват населения, пользующегося природным газом.

Задачи:  1. Газификация перспективных населённых пунктов.

2. Проектирование и строительство новых газопроводов на стройплощадках.

Мероприятия:

Всего по состоянию на 01.10.2015 года  газифицировано - 4127 дворов, из них 5 двора газифицировано гражданам льготной категории в течении 9 месяцев 2015 года. Природный сетевой газ потребителям района поступает от магистрального газопровода СРТО (Северные районы Тюменской области) - Омск. Распределение газа осуществляется от АГРС «п. Абатский», АГРС «с. Тушнолобово», находящихся на территории района, и АГРС «п. Маслянка», находящейся на территории Сладковского района. Газификация Абатского района начата в 2001 году с села Тушнолобово.

Газифицировано дворов (квартир) по сельским поселениям

на 01.10.2015 г.

| Наименование МО, населенного пункта | Газифицировано жилых домов, квартир по Абатскому району |  |  | С начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего домов в населенном пункте | на 01.01.2015 | на 01.10.2015 |  |
| Всего по Абатскому району | 8 768 |  |  |  |
| в том числе: | 6349 | 4094 | 4127 | 33 |
| Абатское сельское поселение | 3503 | 2278 | 2302 | 24 |
| с. Абатское | 3503 | 2278 | 2302 | 24 |
| Банниковское сельское поселение | 356 | 252 | 254 | 2 |
| с. Банниково | 232 | 173 | 175 | 2 |
| д.Горки | 50 | 36 | 36 |  |
| д.Сычева | 74 | 43 | 43 |  |
| Болдыревское сельское посел. | 210 | 137 | 138 | 1 |
| с. Болдырево | 210 | 137 | 138 | 1 |
| Коневское сельское поселение | 276 | 151 | 151 |  |
| с. Конево | 276 | 151 | 151 |  |
| Ленинское сельское поселение | 319 | 240 | 240 |  |
| с. Ленинка | 319 | 240 | 240 |  |
| Майское сельское поселение | 498 | 232 | 234 | 2 |
| пос. Майский | 408 | 177 | 179 | 2 |
| д. Ст. Маслянка | 74 | 47 | 47 |  |
| д. Чупина | 16 | 8 | 8 |  |
| Ощепковское сельское поселение | 630 | 382 | 386 | 4 |
| с.Быструха | 308 | 236 | 237 | 1 |
| с. Ощепково | 322 | 146 | 149 | 3 |
| Тушнолобовское сельское пос. | 302 | 238 | 238 |  |
| с. Тушнолобово | 232 | 186 | 186 |  |
| д.Логинова | 70 | 52 | 52 |  |
| Шевыринское сельское пос. | 255 | 184 | 184 |  |
| с. Шевырино | 255 | 184 | 184 |  |
| В остальных населенных пунктах | 2 419 |  |  |  |

Населенные пункты, к которым проложены газопроводы, но нет газифицированных дворов

| № | Название населенного пункта | Количество дворов |  | Уровень газификации, % | Осталось до полной газификации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | газ-вано |  |  |
| 1 | Бобыльск | 64 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Еремина | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Старовяткина | 45 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Кокуй | 61 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Татарск | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Лапина | 82 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Шипунова | 65 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Берендеева | 32 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Кареглазова | 27 | 0 | 0 | 100 |

Для полной газификации данных населенных пунктов потребуется строительство  96,3 км внутрипоселковых газопроводов.

Населенные пункты, газификация которых признана нецелесообразной: Восток (30 дворов), Чапаевка (18 дворов), Лесной (17 дворов), Камышенка (87 дворов), Узлова (1 двор), Смоленка (36 дворов),  Камышенская (39 дворов), Волостная (22 двора),  Партизан (176 дворов), Юрга (44 двора), Земляная (5 дворов), Артамонова (8 дворов), Поротниково (0 дворов), Шалашина (0 дворов), Сержанка (0 двор), Майка (26 дворов), Мирный (0 дворов).

Строительство внутрипоселковых сетей позволит поднять качество предоставляемых услуг населению в указанных населенных пунктах Абатского муниципального района.

2.4. Развитие транспорта

- Проблема 1. Необходимость обновления автомобильного парка.

- Проблема 2. Развитие производственной базы.

- Проблема 3. Совершенствование маршрутной сети.

Задача. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

- Мероприятия:

Транспортное обслуживание населения Абатского муниципального района осуществляет ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие». Автобусный парк, задействованный на регулярных маршрутах, насчитывает 26 единиц автобусов областной собственности. Все автобусы снабжены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие» обслуживает  20 маршрутов, в том числе: 10 междугородных, 6 пригородных, 4 городских маршрута.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МАРШРУТОВ

За  1 полугодие 2015 года ООО «Абатское ПАТП» выполнено 14025 рейсов, в том числе городского сообщения - 4681 рейсов, пригородного сообщения – 3926 рейса, междугородного сообщения – 5418 рейсов, перевезено пассажиров 147,7 тыс. человек, в том числе перевезено пассажиров льготной категории 44,9 тыс. человек, что составляет 30,0 % от общего объема перевозок. Объем пассажирооборота за текущий период составил 2564,9 тыс. пасс./км.

Реализовано услуг по перевозке пассажиров  за отчетный период на сумму 6851,5  тыс. рублей, в том числе:  по городским перевозкам – 644,8 тыс. рублей, пригородным перевозкам – 1169,8 тыс. рублей, междугородным  перевозкам – 3412,9 тыс. рублей, по заказным перевозкам – 1623,6 тыс. рублей, получено доходов от пассажиров оплачивающих проезд 4074,3 тыс. рублей, что составляет 59,5 % от общей суммы реализованных услуг.  Доходы на 1 рубль пассажирооборота по маршрутным перевозкам составили 2,07 руб., за  прошлый  год  - 1,76 руб.

Расходы за 1 полугодие 2015 года 22379 тыс. рублей, в том числе на маршрутные перевозки, согласно действующего расписания – 21137,9 тыс. рублей. Себестоимость одного пассажирокилометра по маршрутным перевозкам- 8,38 руб.

По Абатскому муниципальному району регулярными пассажирскими автоперевозками обслуживается 65 населенных пунктов, охват составил 100%.

Для удовлетворения потребности населения в качественных пассажирских перевозках необходима реконструкция производственной базы предприятия - стояночного гаража и ремонтной мастерской, на эти цели требуется 12 млн. руб., кроме того необходимо строительство станции ТО автобусов и автомойки, обновление подвижного состава. В целях обеспечения безопасности, а также выполнения мероприятий по предотвращению террористических актов планируется оснащение системой видеонаблюдения автостанции.

2.5. Развитие дорожного хозяйства

- Проблема 1. Дорожная сеть нуждается в проведении мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и безопасности дорожного движения.

- Проблема 2.  Низкий процент муниципальных дорог с твердым покрытием.

- Задачи: 1. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям

2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения

3. Исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- Мероприятия:

По состоянию на 01.10.2015 г. в границах Абатского муниципального района находятся автомобильные дороги федерального, регионального и местного (муниципального) общего пользования протяженностью 849,529 км., из них с твердым покрытием 451,967 км. – (доля 53, 2%), с грунтовым покрытием  397,562 км. – (доля 46,8%).

- Федеральные автомобильные дороги – 56,517 км.,

в т.ч. с твердым  покрытием – 56,517 км. (100%)

- Региональные автомобильные дороги – 497,79 км:

твердое  покрытие – 316,36 км., (доля 63,55%)

грунтовое покрытие – 181,43 км., (доля 36,45%)

- Муниципальные автомобильные дороги – 295,222 км:

твердое  покрытие – 79,09 км. (доля 26,8%)

грунтовое покрытие – 216,132 км. (доля 73,2%)

Наличие автомобильных мостов

Всего мостов 36 шт., из них металлическое исполнение – 2 шт.

железобетонное исполнение  - 34 шт.

Мосты, расположенные на:

- Федеральных автомобильных дорогах – 2 шт.

- Региональных автомобильных дорогах – 19 шт.

- Местных автомобильных дорогах – 14 шт., из них:

на муниципальных дорогах – 7 шт.

на поселенческих дорогах – 7 шт

По типам покрытия муниципальные автомобильные дороги представлены следующим образом:

муниципальные автомобильные дороги по типам

покрытия по состоянию на 01.10.2015 г.

23,9%

76,1%

твердое покрытие

грунтовое

Прирост муниципальных дорог в твердом покрытии по годам:

- 2009 г. – 4,535 км

- 2010 г. – 1,82 км

- 2011 г. – 3,549 км

- 2012 г. – 1,328 км

- 2013 г. – 2,5697 км

- 2014 г. – 0,97245 км

- 2015 г. – 1,161 км

В 2015 году проведена работа по ремонту улиц с. Абатское протяженностью 1,161 км. (ул. Победы - 0,301 км., ул. Солдатская - 0,438 км., ул. Гоголя - 0,333 км., ул. Зеленая – 0,089 км.).

Имеется  проектная документация на ремонт улиц с. Абатское: ул. Советская 1,21386 км., ул. Зеленая – 1,125 км., ул. 70 лет Октября – 1,558, ул. Ленина – 4,1993 км., с. Банниково – ул. Центральная, протяженностью 1,0 км; с. Конево – ул. Маслозаводская, протяженностью 1,035 км.;

Для улучшения технико-эксплутационных показателей муниципальных автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения необходимо увеличение пропускной и несущей способностей. Имеются технические паспорта на 60 а/д общего пользования местного значения.

6. Вывоз ТБО и утилизация

Проблема 1. Утилизация и переработки бытовых и промышленных отходов.

Задача: 1. Улучшение качества организации работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО.

Мероприятия:

На территории Абатского района количество мест компостирования ТБО (свалок) составляет 52 шт.

Для обеспечения доступности новых потребителей и улучшения качества организации работы по сбору,  вывозу и утилизации ТБО в населенных пунктах района  необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство полигона ТБО;

- приобретение специального транспорта для сбора и доставки твердых бытовых отходов на полигон  ТБО – 2 (ед.)

Строительство полигона ТБО  предусмотрено в с. Абатское. Мощность полигона ТБО – 375 тыс. тонн в год.

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями  произведен расчет капитальных затрат по новому строительству  объектов сбора и утилизации ТБО (полигон ТБО) с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Плановые затраты  на строительство полигона ТБО и приобретение спецавтотранспорта   для доставки ТБО  на полигон  ТБО  с. Абатское составляют - 340393,1 тыс. руб.

3. Цели и задачи Программы

- Цель:  Удовлетворение потребности населения в качественных услугах

- ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта при минимальных затратах.

Задачи:

1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние;

2. Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства;

3. Обеспечение населения чистой питьевой водой;

4. Газификация перспективных населенных пунктов;

5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

6. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;

7. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения;

8. Улучшение качества организации работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО.

- 4. Срок выполнения Программы

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы.

5. Финансовое обеспечение программных мероприятий

Программа реализуется за счёт средств областного и местного бюджета Абатского муниципального района.

Расходы на реализацию Программы на 2016-2018 годы составят 240676,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

| финансирование | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет Местный бюджет | 5458 219700 | 1773 75882 | 1680 71909 | 2005 71909 |
| Итого: | 225158 | 77655 | 73589 | 73914 |

Объём финансирования  на 2016-2018 годы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Приведение в нормативное состояние государственного и муниципального жилого  фонда.

2. Соблюдение теплового режима у потребителя.

3. Сокращение количества аварий на инженерных сетях.

4. Увеличение количества обеспеченных населенных пунктов чистой питьевой водой.

5. Увеличение уровня газификации населенных пунктов.

6.Удовлетворение потребностей населения в качественных услугах водоснабжения  и  водоотведения.

7. Приведение к нормативному состоянию ГТС.

8.Уменьшение загрязнения почвы и подземных вод отходами жизнедеятельности.

9. Более комфортная перевозка пассажиров автомобильным транспортом.

10. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием.

11.Сохранность существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.

12. Улучшение качества сбора, вывоза и утилизации ТБО (картон, пластик, стекло, цветные металлы).

- Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральными законами РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ в части исполнения полномочий органами местного самоуправления в области  предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,  повышения надёжности функционирования объектов коммунального комплекса, а также действующими нормативными правовыми актами Абатского муниципального района, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление ЖКХ, транспорта и связи Абатского муниципального района:

а) осуществляет выполнение мероприятий Программы;

б) предоставляет отчёты (приложения 2,3 к Программе) о выполнении Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района и ФКУ по Абатскому району, включая меры по повышению эффективности её реализации;

в) несёт ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утверждённых значений показателей в ходе реализации программы;

г) осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы.

К исполнению программных мероприятий могут привлекаться специализированные предприятия и организации, в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение№1

к муниципальной программе

«Основные направления развития

жилищно-коммунального хозяйства,

дорожного хозяйства и транспорта

Абатского муниципального района

на 2016-2018 годы»

Финансирование и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  | Показатель результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | Наименование показателя | Един Изм. |  |  | Баз. Показатель 2014 год |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | Целевое значение |
| Цель: Удовлетворение потребности населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта при минимальных затратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение государственного и муниципального жилищного фонда в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Государственного жилищного фонда Областной бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 557 557 | 181 181 | 188 188 | 188 188 | показатель 1 Количество квартир государственного жилищного фонда, приведённых в нормативное состояние |  |  | Ед. |  |  | 6 | 8 |  | 9 |  | 10 | 54 |
| Муниципального жилищного фонда Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 2232 2232 | 726 726 | 753 753 | 753 753 | показатель 1 Количество домов (квартир) муниципального жилищного фонда, приведённых в нормативное состояние |  |  | Ед. |  |  | 2 (2) | 17 (17) |  | 20 (20) |  | 22 (22) | 48 (264) |
| ИТОГО по задаче: |  | 2789,0 | 907 | 941 | 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведение их в технически исправное состояние. Источник финансирования местный бюджет в т.ч. | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 49572 49572,0 | 16524 16524 | 16524 16524 | 16524 16524 | показатель 1 Количество аварий на инженерных сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ед. |  |  | 9 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0 |
| ИТОГО по задаче: |  | 49572,0 | 16524 | 16524 | 16524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение населения чистой питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения чистой питьевой водой Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 4000 4000 | 4000 4000 | 0 0 | 0 0 | Показатель 1 Количество населенных пунктов обеспеченных чистой питьевой водой |  |  | Ед. |  |  | 6 | 12 |  | 16 |  | 16 | 22 |
| ИТОГО по задаче: |  | 4000,0 | 4000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Газификация перспективных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) (субсидии) Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 1325 1325 | 400 400 | 300 300 | 625 625 | показатель 1 уровень газификации частного сектора дворов, от газифицированных населенных пунктов |  |  | % |  | 64 |  | 65 |  | 65 |  | 66 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | показатель 2 уровень газификации частного сектора дворов, от всех населенных пунктов |  |  | % |  | 47 |  | 48 |  | 48 |  | 49 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | показатель 3 освоение средств социальной поддержки граждан |  |  | % |  | 14,28 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Газификация населённых пунктов Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | - | - | - | - | показатель 1 уровень газификации населенных пунктов |  |  | % |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 | 100 |
| ИТОГО по задаче: |  | 1325,0 | 400 | 300 | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 84657,0 3576,0 3576,0 84657,0 | 28219,0 1192 1192 28219,0 | 28219,0 1192 1192 28219,0 | 28219,0 1192 1192 28219,0 | Показатель 1 Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, в муниципальном и межмуниципальном сообщении |  |  | Тыс. чел |  |  | 302 | 350 |  | 350 |  | 350 | 350 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Пассажирооборот автомобильного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении |  |  | Млн. пасс-км |  |  | 5,7 | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 | 5,7 |
| ИТОГО по задаче: |  | 88233,0 | 29411,0 | 29411,0 | 29411,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплутационным показателям: Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 55536,0 55536,0 | 18512 18512 | 18512 18512 | 18512 18512 | Показатель 1 Отремонтировано муниципальных дорог |  |  | км. |  |  | 69,269 | 70,430 |  | 71,430 |  | 72,430 | 295,222 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Удельный вес муниципальных дорог с твердым покрытием в общей протяженности мун. авт. дорог общего пользования |  |  | % |  |  | 23,5 | 23,9 |  | 24,2 |  | 24,5 | 100 |
| ИТОГО по задаче: |  | 55536,0 | 18512 | 18512 | 18512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 20736,0 20736,0 | 6912 6912 | 6912 6912 | 6912 6912 | Показатель 1 Доля ДТП из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог межмуниципального значения |  |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО по задаче: |  | 20736,0 | 6912 | 6912 | 6912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Улучшение качества организации работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение качества организации работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО Источник финансирования в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | Управление ЖКХ, транспорта и связи | 2967 | 989 | 989 | 989 | Показатель 1 Количество (доля) мест компостирования ТБО с территории которых осуществляется сортировка и вывоз ТБО (картон, пластик, стекло, цветные металлы) |  |  | Ед. (%) |  |  | 2(3%) | 4(6%) |  | 6(9%) |  | 8(12%) | 65(100%) |
| ИТОГО по задаче: |  | 2967,0 | 989 | 989 | 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О по программе: в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет |  | 225158,0 5458,0 219700,0 | 77655,0 1773,0 75882,0 | 73589,0 1680,0 71909,0 | 73914,0 2005,0 71909,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №2

к муниципальной программе

«Основные направления развития

жилищно-коммунального хозяйства,

дорожного хозяйства и транспорта

Абатского муниципального района

на 2016-2018 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении муниципальной программы

на ______ __________ 20__ года

(дата)   (месяц)

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержден- ный план |  |  | уточнен- ный план |  | исполнено |  |  | наи- мено- вание пока- за- теля | ед. изм. | базо- вое зна- чение | план | уточ- нен- ный план | факт |
|  |  | бюд- жет- ные | вне- бюд- жет- ные |  | бюд- жет- ные | вне- бюд- жет- ные | бюд- жет- ные |  | вне- бюд- жет- ные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №3

к муниципальной программе

«Основные направления развития

жилищно-коммунального хозяйства,

дорожного хозяйства и транспорта

Абатского муниципального района

на 2016-2018 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

за ___________________________________

(отчетный период)

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план |  | Уточненный план |  | Исполнено |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | план | Уточненный план | факт | Отклонение, % (14) – (13) --------------- (13) |
|  |  | бюджетные | внебюджетные | внебюджетные | внебюджетные | внебюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |