## Приложение № 2 к решению Думы

## Абатского муниципального района

## от «      »                    2019 г. № ____

## ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАННИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017-2027  ГОДЫ

с. Абатское, 2019

Оглавление

Стр.

| Паспорт Программы | 4 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 7 |
| 1.1. Анализ положения Абатского муниципального района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации | 7 |
| 1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 9 |
| 1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 10 |
| 1.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог | 10 |
| 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Банниковского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами) | 12 |
| 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 12 |
| 1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 13 |
| 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 13 |
| 1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека | 14 |
| 1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения | 14 |
| 1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения | 14 |
| 1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 15 |
| 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения | 15 |
| 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 15 |
| 2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения | 15 |
| 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 16 |
| 2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения | 16 |
| 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 16 |
| 2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения | 16 |
| 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека | 16 |
| 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта (без учета реализации предлагаемых в рамках программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры) | 17 |
| 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 18 |
| 4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 18 |
| 4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 18 |
| 4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | 18 |
| 4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | 19 |
| 4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 19 |
| 4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения | 19 |
| 5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 20 |
| 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 20 |
| 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 21 |
| 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 21 |
| 9. Финансирование мероприятий Программы | 22 |
| 10. Проведение мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 22 |

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Банниковского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области на 2017 – 2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»; - Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав Абатского муниципального района; - Генеральный план Банниковского сельского поселения, утвержденный решением Думы Абатского муниципального района от 02.02.2018 № 11; - Местные нормативы градостроительного проектирования Абатского муниципального района и Абатского, Банниковского, Болдыревского, Коневского, Ленинского, Майского, Назаровского, Ощепковского, Партизанского, Тушнолобовского и Шевыринского сельских поселений Абатского муниципального района, утвержденные решением Думы Абатского муниципального района от 11.08.2017 № 44; - Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденная распоряжением администрации Абатского муниципального района от 14.11.2018 № 813. |
| Заказчик Программы, его местонахождение: | Администрация Абатского муниципального района, 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д.10 |
| Разработчик Программы, его местонахождение: | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района, 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д.10 |
| Цель Программы: | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы: | Обеспечить: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности) на территории поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос); - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении; - развитие транспортной инфраструктуры, с учетом сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения; - условия для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Содержание дорог данного сельского поселения в нормативном состоянии.– 165 103,58 тыс. руб. в том числе: Содержание дорог в рамках консолидированного бюджета Абатского муниципального района – 142 187,49 тыс. руб.; Ремонт дорог Банниковского сельского поселения 11 016,08 тыс. руб.; Уличное освещение – 3 941,50 тыс. руб.; Из средств областного бюджета: - строительство дорог на инженерно-подготавливаемых площадках – 7 830,00 тыс. руб.; Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для всех участников дорожного движения – увеличение протяженности дорог с твердым покрытием на 0,435 км. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории поселения – обеспечение образовательных учреждений требуемыми знаками дорожного движения на 100%. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения – 100%. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос) – сохранение существующей транспортной схемы. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении – не требуется. Условия для управления транспортным спросом – сохранение существующей транспортной схемы в объеме 100%. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности – обеспечение транспортной доступности к объектам экономической деятельности на 100%. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам – сохранение существующей схемы движения транспортных средств общего пользования в объеме 100%. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения – сохранение существующей схемы движения пешеходов и велосипедистов в объеме 100%.; Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры – содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии – 100%. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2017-2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | В период действия Программы предусмотрено проведение следующих мероприятий на территории Банниковского сельского поселения: Ремонт ул.Центральная в с.Банниково: - ремонт дороги с устройством твердого (щебеночного) покрытия 0,716 км., с устройством асфальтобетонного покрытия 0,155 км., с устройством лежачих полицейских и установкой светофоров Т7 на пешеходном переходе у школы, устройством водоотведения и съездов к жилым домам с водопропускными трубами; Дополнительные ремонтные работы ул.Центральная в с.Банниково: - ремонт дороги с устройством твердого (щебеночного) покрытия длиной 0,155 км., асфальтобетонного покрытия длиной 0,065 км., устройством водоотведения; Ремонт ул.Центральная в с.Банниково: - ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия длиной 0,637 км.; Площадка № 2 с.Банниково (ул.Центральная): - ремонт дороги с устройством твердого покрытия длиной 0,435 км. с устройством водоотведения и съездов к домам с водопропускными трубами; |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 164 975,084 тыс. рублей, в том числе: Из бюджета Абатского муниципального района на период 2017 – 2027гг.: 157 273,58 тыс. рублей, из них: – 5 790,556 тыс. рублей на ремонт ул.Центральная в с.Банниково; – 1 219,062 тыс. рублей на дополнительные ремонтные работы ул.Центральная в с.Банниково; – 3 977,672 тыс. рублей на ремонт ул.Центральная в с.Банниково (устройство асфальтобетонного покрытия); - 142 187,49 тыс. руб. - на мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и улиц населенных пунктов в рамках консолидированного бюджета Абатского муниципального района; - 3941,500 тыс. руб. – на уличное освещение; Из средств областного бюджета: - 7 830,00 тыс. рублей – ремонт дороги с устройством твердого покрытия длиной 0,435 км. с устройством водоотведения и съездов к домам с водопропускными трубами (Площадка № 2 с.Банниково (ул.Центральная)); |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения Абатского муниципального района в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Абатский район расположен в юго-восточной части Тюменской области, на границе с Омской областью.  Район граничит с Викуловским, Ишимским и Сладковским районами области. Район расположен в нижней части бассейна р. Ишим (ниже Казанского и Ишимского районов), трансграничной реки, проходящей до границ Тюменской области  по территории Казахстана, что определяет водохозяйственные проблемы и экологическое состояние реки в пределах района.

Транссибирская железнодорожная магистраль «касается» южной части района, на ней расположена его единственная ж.д. станция «Маслянская» (п.Майский). По средней части района проходит автомагистраль федерального значения (часть участка Тюмень-Ишим – Омск). Указанные транспортные направления в сочетании с р. Ишим и идущей вдоль нее автодорогой являются основными элементами опорного каркаса организации территории района.

Расстояние от с. Абатское до областного центра  365 км, до г. Ишима  74 км, до г. Омска  275 км.

Некоторые показатели транспортного положения района приводятся в таблице 1.

Таблица 1.

Транспортная удаленность центра муниципального района, км.

| От ближайшей ж/д станции - ст. Ишим | 74 |
| --- | --- |
| От ближайшего аэропорта - г. Омск | 290 |
| От федеральной автодороги Тюмень – Ялуторовск - Ишим-Омск | 3 |
| От областного центра (автодорога) г.Тюмень | 365 |
| От ближайшего речного порта (причала) г. Тюмень | 375 |

Абатский район образован в ноябре 1923 г. административным центром его является с. Абатское. Общая площадь территории района составляет 4080,4 кв. км (2,5% от территории области), на которой проживает 17,3 тыс. человек,  из них 53,6% - люди трудоспособного возраста, 25,7% - пенсионеры, 20,7 – дети школьного и дошкольного возраста.

Абатский район – объединенное муниципальное образование, в составе которого одиннадцать сельских поселений. В составе района 65 населенных пунктов, наиболее крупными из которых являются: с. Абатское, п.Ленинка, п. Майский, с. Ощепково, с. Конево, с. Банниково, с. Шевырино, с. Болдырево, с.Тушнолобово, п. Партизан, с. Назарово.

Таблица 2.

Численность населения,  в разрезе поселений

Абатского муниципального района

| №п/п | Сельские поселения | Численность, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2027 |
| 1. | Абатское | 8029 | 8076 | 8103 | 7984 |
| 2. | Банниковское | 746 | 727 | 702 | 631 |
| 3. | Болдыревское | 614 | 591 | 590 | 490 |
| 4. | Коневское | 1061 | 1049 | 1030 | 909 |
| 5. | Ленинское | 976 | 944 | 926 | 793 |
| 6. | Майское | 1160 | 1125 | 1121 | 990 |
| 7. | Назаровское | 290 | 277 | 247 | 141 |
| 8. | Ощепковское | 1976 | 1940 | 1948 | 1830 |
| 9. | Партизанское | 480 | 476 | 465 | 332 |
| 10. | Тушнолобовское | 1164 | 1151 | 1129 | 1021 |
| 11. | Шевыринское | 941 | 947 | 948 | 842 |
|  | Всего по району | 17437 | 17303 | 17209 | 15963 |

Анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Банниковское сельское поселение расположено в центральной части Абатского муниципального района. Соседними для Банниковского, являются сельские поселения: с юга и юго-запада – Майское, с юга и юго-востока – Ленинское, с северо-востока – Шевыринское, и с северо-запада – Тушнолобовское.

Об удаленности центра сельского поселения – с.Банниково от основных транспортных узлов и магистралей можно судить по данным представленным  в таблице 3.

Таблица 3.

Удаленность центра Банниковского сельского поселения от крупных объектов транспортных коммуникаций, км.

| От ж.д. станции в г.Ишим | 108 |
| --- | --- |
| От ж.д. станции в п.Майский | 30 |
| От ближайшего аэропорта в г.Тюмень | 424 |
| От федеральной автодороги Тюмень – Ишим - Омск | 26 |
| От областного центра – г. Тюмень | 399 |
| От районного центра - с.Абатское | 34 |

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения

На территории Банниковского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов: с. Банниково, д. Артамонова, д. Бокова, д. Горки, с. Сычево. Административный центр сельского поселения с. Банниково.

Общая площадь территории Банниковского сельского поселения составляет 219,18 км2 (около 6 % от территории района).

В Банниковском сельском поселении работает три сельскохозяйственных предприятия  ООО «Ника-Агро», КФХ Липин С.А., ИП Смыслов Д.В.   ориентированных на производстве зерновых и зерно - бобовых культур.

В поселении работают МАОУ «Банниковская СОШ», детский сад «Алёнка», СДК с. Банниково, СК с. Сычево, магазины продовольственных и смешанных товаров.

Территория Банниковского сельского поселения имеет внутренние различия, обусловленные природными и хозяйственными  факторами, сложившейся структурой сети поселений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также сложной конфигурацией административных границ.

Так, можно выделить левобережный участок сельского поселения не имеющий населенных пунктов и связанный с остальной территорией посредством переправ и мостов через р.Ишим у населенных пунктов Сычево, Банниково и Бокова. Этот участок представляет собой пологую речную долину, пересеченную небольшими водотоками и озерами. В хозяйственном отношении территория используется в сельскохозяйственных целях.  Дорожная сеть представлена грунтовыми дорогами идущими в направлении Сычево - Бурдино, Банниково вдоль Ишима до переправы у д. Бокова и далее на д. Логинова и д.Кокуй.

Между р. Ишим и территориальной дорогой с твердым покрытием идущей в направлении Старая Маслянка – Банниково - Шевырино – и далее до пересечения с федеральной дорогой Р-402, выделяется второй участок сельского поселения. Здесь расположены все населенные пункты, связанные дорогами с твердым покрытием и грунтовыми дорогами. Проходят инженерные коммуникации – линии электропередач, магистральный газопровод. Сосредоточены основные площади обрабатываемых земель. Это наиболее хозяйственно освоенная часть сельского поселения.

Третий участок – большая часть территории сельского поселения, представляет собой чередование земель лесного фонда и сельскохозяйственных угодий. Населенных пунктов здесь нет, проходит территориальная дорога с твердым покрытием Банниково – Ленинка, и небольшой участок ЛЭП 35кВ.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Проведя анализ транспортного спроса на территории поселения можно выделить три основные группы:

- население на личном транспорте;

- предприятия, организации, учреждения;

- пассажирский транспорт.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты торговли;

- объекты трудовой деятельности.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортно-экономические связи Банниковского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта района является автобусное сообщение, внутрипоселковые маршруты отсутствуют. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Существующая транспортная инфраструктура полностью удовлетворяет потребности поселения в транспортной доступности.

  - Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог

Характеристика сети дорог поселения

Сеть автомобильных дорог Банниковского сельского поселения представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и муниципального значения.

По состоянию на 31.12.2018 г. в границах Абатского муниципального района находятся автомобильные дороги федерального, регионального и местного (муниципального) общего пользования протяженностью 833,959 км., из них с твердым покрытием 446,217 км. – (доля 53,5%), с грунтовым покрытием  387,742 км. – (доля 46,5%):

- Федеральные автомобильные дороги – 56,517 км:

в т.ч. с твердым  покрытием – 56,517 км. (100%)

- Региональные автомобильные дороги – 502,860 км:

в т.ч с твердым  покрытием – 321,760 км. (доля 64,35%)

- Муниципальные автомобильные дороги – 274,582 км:

в т.ч с твердым  покрытием – 67,940 км. (доля 24,74%).

Протяженность дорог по населенным пунктам представлена в Таблице 4;

Протяженность дорог по населенным пунктам

Таблица 4.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип покрытия |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а/бетон | щебень | грунт |  |
| муниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Банниково | 1,075 | 2,578 | 6,112 | 9,765 |
| 2 | д. Артамонова | - | - | 1,203 | 1,203 |
| 3 | д. Бокова | 0,500 | - | 2,620 | 2,620 |
| 4 | д. Горки | - | - | 1,869 | 1,869 |
| 5 | д. Сычева | 2,646 |  | 0,900 | 0,900 |
| 9 | межселенная территория | - | - | - | - |
| Всего: |  | 4,221 | 2,578 | 12,704 | 19,503 |

Автомобильные дороги имеют большое хозяйственное значение для Банниковского поселения. Они связывают населенные пункты поселения и района между собой, а также территорию поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри- и межпоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Банниковского сельского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц, проездов и переулков, обеспечивающих в полном объеме внешние и внутренние связи на территории поселений с автомобильными дорогами, производственной зоной, зоной жилой застройки, общественно-деловой и другими.

Параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери)

На всех дорогах, расположенных на межселенной территории Абатского сельского поселения установлено ограничение скоростного режима – 90 км/ч, в границах населенных пунктов – 60 км/ч. На некоторых участках, как на межселенной территории, так и в границах населенных пунктов имеет место установление ограничения скоростного режима – 70, 50, 40, 20 км/ч.

Состав движения представлен преимущественно легковыми транспортными средствами населения. Плотность и интенсивность движения, коэффициент загрузки дорог движением по дорогам поселения, независимо от формы собственности, являются минимальными и не требуют проведения специальных мероприятий по улучшению их показателей.

С учетом вышеизложенных данных экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта является минимальной.

Тем не менее, исходя из процентного соотношения протяженности грунтовых дорог к общей протяженности дорог поселения:

- муниципального значения – 65,13%

актуальными являются экономические потери, связанные с данным фактором.

Оценка качества содержания дорог

Содержание автомобильных дорог, независимо от формы собственности и типов покрытия, осуществляется подрядными организациями. Все автомобильные дороги на территории поселения находятся в нормативном состоянии, соответствующему типу покрытия данной автомобильной дороги.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Банниковского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк Банниковского сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места на территории поселения отсутствуют.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Основным и единственным транспортом общего пользования в Банниковском сельском поселении является автобусное сообщение. Внутрирейсовые маршруты в населенных пунктах отсутствуют. Автобусное сообщение обеспечивающее связь населенных пунктов между собой, а также с районным центром с. Абатское, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и полностью обеспечивает потребности населения.

Маршрутная сеть движения транспортных средств общего пользования на территории Банниковского сельского поселения представлена в Таблице 5.

Таблица 5.

| № марш- рута | Наименование маршрута | Класс автобуса | Время отправления |  |  | Дни следования | Время в пути, час. мин. | Протяже нность маршру та, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от началь- ного пункта |  | от конеч- ного пункта |  |  |  |
| Междугородние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Абатское - Маслянский | Малый «А» | 05:30,15:00 | 07:50,17:20 |  | пн.вт.ср.чт.пт. | 2:20 | 97,8 |
| 551 | Абатское - Маслянский | Малый «Б» | 06:00,15:00 | 08:35,17:20 |  | сб. | 2:20 | 97,8 |
| 551 | Абатское - Маслянский | Малый «А» | 16:30 | 18:50 |  | вс. | 2:20 | 97,8 |
| 552 | Абатское – Боково - Ленинка | Малый «Б» | 05:50,13:00 | 07:25,14:35 |  | вт.чт.вс. | 1:35 | 67,6 |
| 552 | Абатское – Боково - Ленинка | Малый «Б» | 05:50, 17:00 | 07:25,18:35 |  | сб. | 1:35 | 67,6 |
| 553 | Абатское - Балаир - Лесной | Малый «Б» | 05:30, 17:00 | 07:50,19:20 |  | пн.пт. | 2:25 | 109,0 |
| 553Б | Абатское - Бокова - Лесной | Малый «Б» | 05:50,17:00 | 07:50,19:00 |  | ср. | 2:00 | 86,0 |

График движения пассажирского транспорта, количество посадочных мест в автобусах полностью обеспечивают потребность в перевозке пассажиров.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Движение пешеходов на территории Банниковского сельского поселения, в соответствии с требованиями ПДД, осуществляется  по обочинам автомобильных дорог, либо по краю проезжей части. В связи с очень низкой интенсивностью движения пешеходов  в населенных пунктах Банниковского сельского поселения строительство тротуаров не предусмотрено.

Движение велосипедистов на территории поселения, в соответствии с требованиями ПДД, осуществляется по правому краю проезжей части, либо по обочинам автомобильных дорог. В связи с очень низкой интенсивностью движения велосипедистов на территории поселения строительство специализированных дорожек для велосипедного передвижения не предусмотрено.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки на территории Банниковского сельского поселения, отсутствуют. Коммунальные и дорожные службы осуществляют движение по дорогам поселения исключительно в рамках заключенных контрактов, либо исполнения договорных обязательств. Состояние существующей инфраструктуры удовлетворяет потребностям данных средств.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Характерными факторами, неблагоприятно влияющими на окружающую среду и здоровье человека являются: выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, воздействие шума.

Учитывая характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением на территории поселения можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Существующие условия транспортной инфраструктуры полностью соответствуют потребностям Банниковского сельского поселения для полноценного существования.

Перспективой развития транспортной инфраструктуры поселения на период действия Программы является проведение ремонтных работ на дорогах муниципального значения с устройством твердого покрытия, строительство дорог на инженерно - подготавливаемых площадках с твердым покрытием и устройством водоотведения с укладкой водопропускных труб в съезды к жилым домам, а также реконструкция и ремонт дорог с устройством асфальтобетонного покрытия к сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав Абатского муниципального района;

- Генеральный план Банниковского сельского поселения, утвержденный решением Думы Абатского муниципального района от 02.02.2018 № 11;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Абатского муниципального района и Абатского, Банниковского, Болдыревского, Коневского, Ленинского, Майского, Назаровского, Ощепковского, Партизанского, Тушнолобовского и Шевыринского сельских поселений Абатского муниципального района, утвержденные решением Думы Абатского муниципального района от 11.08.2017 № 44;

- Муниципальная программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденная  распоряжением администрации Абатского муниципального района от 08.11.2016 №819.

Соответственно – нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения сформирована.

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Исходя из отсутствия потребности в новом строительстве объем финансирования транспортной инфраструктуры Банниковского сельского поселения достаточен для поддержания ее в нормативном состоянии.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

В последние годы на территории поселения наблюдается тенденция снижения численности населения. Динамика численности населения приведена в Таблице 6:

Динамика численности населения на базовый год

Таблица 6.

| Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 752 | 748 | 746 | 727 |

На период реализации Программы прогнозируется продолжение тенденции небольшого снижения численности населения. Динамика численности населения на период реализации Программы приведена в Таблице 7:

Динамика численности населения на период реализации Программы

Таблица 7.

| Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2027 |
| 702 | 709 | 706 | 631 |

В период до 2027 года на территории Банниковского сельского поселения не предполагается создание новых объектов социальной инфраструктуры, хозяйственной деятельности.

  - Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Исходя из прогноза социально-экономического и градостроительного развития Банниковского сельского поселения в период реализации Программы не предполагается каких-либо значимых изменений характера и объемов передвижения населения и перевозок грузов по всем видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, а также населенными пунктами поселения будет осуществляться личным и общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов - личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

  - Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствие нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет их ремонта и нормативного содержания.

Предполагается сокращение протяженности дорог с грунтовым покрытием муниципального и регионального значения за счет увеличения протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием. Прогнозные показатели указаны в Таблице 8:

Прогнозные показатели изменения качества дорожного покрытия

Таблица 8.

| Принадлежность дорог | Тип покрытия | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2027 |
| Муниципальная | тв. покрытие (км) | 6,799 | 7,234 |
|  | грунт. покрытие (км) | 12,704 | 12,269 |

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На основании данных прогноза социально-экономического и градостроительного развития поселения, прогноза транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения существенных изменений по уровню автомобилизации населения в период действия Программы не предполагается. Параметры дорожного движения останутся без изменений.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

С целью сохранения уровня безопасности на дорогах предусматривается сохранение уровня освещенности дорог в ночное время, регулярное нанесение разметки проезжей части и пешеходных переходов, установка искусственных неровностей и светофоров Т7 возле общеобразовательных учреждений а так же проведение ямочного ремонта. Повышение уровня безопасности после продолжения проведения разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. В связи с переходом на более экологичное топливо и обновлением парка транспортных средств с более высокими экологическими классами не ожидается увеличение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта (без учета реализации предлагаемых в рамках программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры)

Исходя из характеристики транспортной инфраструктуры и прогнозов ее развития следует, что основной задачей является поддержка транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии, своевременное проведение ремонта дорог.

В период реализации Программы на территории Банниковского сельского поселения предусмотрены следующие ремонтные работы:

- проведение ремонта дорог муниципального значения, не имеющих твердого покрытия в населенных пунктах поселения. Согласно методики формирования плана дорожных работ на календарный год, утвержденной постановлением администрации  Абатского муниципального района, проведение ремонтных работ в  Банниковском сельском поселении предусмотрено в 2020 году;

- В 2017 и 2018 году проведены работы по ремонту ул.Центральная в с.Банниково;

С целью развития транспортной инфраструктуры при проведении ремонта дорог возможно устройство твердого покрытия в асфальтобетонном, либо щебеночном исполнении. Рассмотрим два принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры.

Вариант 1 – асфальтобетонное покрытие. Прогнозные показатели указаны в Таблице 9:

Вариант с устройством а/бетонного покрытия

Таблица 9.

| Принадлежность дорог | Тип покрытия | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2027 |
| Муниципальная | тв. покрытие (км) | 6,799 | 7,234 |
|  | грунт. покрытие (км) | 12,704 | 12,269 |

Вариант 2 – щебеночное покрытие. Прогнозные показатели указаны в Таблице 10:

Вариант с устройством щебеночного покрытия

Таблица 10.

| Принадлежность дорог | Тип покрытия | Год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2027 |
| Муниципальная | тв. покрытие (км) | 6,799 | 7,699 |
|  | грунт. покрытие (км) | 12,704 | 11,804 |

Для укрупненной оценки рассматриваемых вариантов развития транспортной инфраструктуры поселения используем такой целевой показатель (индикатор) развития транспортной инфраструктуры как: «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для всех участников дорожного движения – увеличение протяженности дорог с твердым покрытием».

Таким образом:

- при варианте 1 целевой показатель (индикатор) развития транспортной инфраструктуры имеет значение – 0,435 км;

- при варианте 2 целевой показатель (индикатор) развития транспортной инфраструктуры имеет значение – 0,900 км.

На основании вышеизложенного, исходя из эффективности и экономической целесообразности расходования бюджетных средств с точки зрения практичности и долговечности реализуемого строительства, к реализации предполагается вариант 1.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

  - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В связи с преобладанием личного автомобильного транспорта, как основного вида транспорта, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта на период действия Программы не предусмотрено.

  - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

На основании «Характеристики работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока» мероприятия по развитию транспорта общего пользования на период действия Программы не предусматриваются.

Транспортно-пересадочный узел (сокращённо ТПУ) — пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. Как правило, ТПУ возникают в крупных транспортных узлах с целью оптимизации перевозочного процесса. Следовательно, создание транспортно-пересадочных узлов для Банниковского сельского поселения нецелесообразно и не предусмотрено мероприятиями Программы.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Интенсивность движения легкового автомобильного транспорта Банниковском сельском поселении  низкая, отсутствует многоэтажная застройка территории, значимые объекты притяжения социального, культурно-бытового назначения, хозяйственной деятельности, которые обуславливают потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта, следовательно – мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства на период действия Программы не предусматриваются.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

На основании «Характеристики условий пешеходного и велосипедного передвижения», ввиду отсутствия направленных пешеходных и велосипедных потоков на территории Банниковского сельского поселения мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период действия Программы не предусматриваются.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Грузовой транспорт на территории Банниковского сельского поселения представлен автомобилями обслуживающими магазины смешанных товаров, коммунальной техникой обслуживающей социально-значимые объекты и индивидуальные домовладения, автомобилями занятых на сельскохозяйственных предприятиях.

Собственные коммунальные и дорожные службы на территории поселения  отсутствуют, а специализированные машины прибывают из районного центра по заявке для обслуживания.

В связи с малой загруженностью дорог грузовым транспортом, транспортом коммунальных и дорожных служб Программой не предусматривается проведение мероприятий по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

  - Мероприятия по развитию сети дорог поселения

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения намечены мероприятия:

Ремонт ул.Центральная в с.Банниково:

- ремонт дороги с твердым покрытием длиной 0,871 км., из них 0,238 км. с асфальтобетонным покрытием, с устройством лежачих полицейских и установкой светофоров Т7 на пешеходном переходе у школы,  устройством водоотведения и съездов к жилым домам с водопропускными трубами;

Сроки проведения работ представлены в графике – Таблица 11:

График проведения работ по реконструкции

Таблица 11.

| Мероприятие | 2017 год |
| --- | --- |
| Подготовка сметной документации | январь-март |
| Выполнение СМР | июнь-октябрь |

Ремонт ул.Центральная в с.Банниково:

- Ремонт дороги с устройством твердого покрытия длиной 0,637 км.

Сроки проведения работ представлены в графике – Таблица 12:

График проведения работ по реконструкции

Таблица 12.

| Мероприятие | 2018 год |
| --- | --- |
| Подготовка сметной документации | январь-март |
| Выполнение СМР | май-октябрь |

Площадка №2 с.Банниково (ул.Центральная):

- ремонт дороги с устройством твердого покрытия длиной 0,435 км. с устройством водоотведения и съездов к домам с водопропускными трубами.

Сроки проведения работ представлены в графике – Таблица 12:

График проведения работ по реконструкции

Таблица 12.

| Мероприятие | 2020 год |
| --- | --- |
| Подготовка сметной документации | январь-март |
| Выполнение СМР | июнь-октябрь |

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Потребность в разработке комплексных мероприятий по организации дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; по внедрению интеллектуальных транспортных систем; по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Банниковского сельского поселения отсутствует.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В рамках задачи, предусматривающей обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, на основании п.4.6. Программы предусматривается:

- ремонт дороги с твердым покрытием (Ремонт ул.Центральная в с.Банниково) длиной 0,871 км., из них 0,238 км. с асфальтобетонным покрытием, с устройством лежачих полицейских и установкой светофоров Т7 на пешеходном переходе у школы,  устройством водоотведения и съездов к жилым домам с водопропускными трубами. Финансирование данного мероприятия предусмотрено из бюджета Абатского муниципального района в объеме 5,799 млн. руб. Указанной суммы, предусмотренной в бюджете Абатского муниципального района, достаточно для проведения реконструкции;

- ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия (Ремонт ул.Центральная в с.Банниково) длиной 0,637 км.;

- ремонт дороги с устройством твердого покрытия длиной 435 м. с устройством водоотведения и съездов к домам с водопропускными трубами (Площадка №  2 с.Банниково (ул.Центральная)).

Финансирование данного мероприятия предусмотрено посредством субсидий из областного бюджета в объеме 7,830 млн. руб. Указанной суммы, предусмотренной в областном бюджете, достаточно для проведения реконструкции.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Предусмотренные средства, в рамках задачи, предусматривающей обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, достаточны для достижения поставленной цели – ремонт 0,435 км автомобильной дороги. При этом достигается социально-экономический эффект в части улучшения показателя доступности к участкам для индивидуальной жилой застройки на инженерно- подготавливаемых площадках и соответственно до иных объектов.

Разработка проекта строительства предусматривается с учетом всех норм проектирования в соответствии с действующим законодательством, в том числе – с соблюдением местных нормативов градостроительного проектирования Абатского сельского поселения.

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

Предусмотренные в данной Программе мероприятия возможны к реализации и не требуют институциональных преобразований, совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Банниковского поселения.

- Финансирование мероприятий Программы

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке (при необходимости) с учетом возможностей соответствующих бюджетов, итогов торгов. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований различного уровня, предусмотренных на ее реализацию.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий, либо рыночной стоимости и приведена в Таблице 13.

Стоимость мероприятий

Таблица 13.

| Наименование мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2027 годы |
| Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования Банниковского сельского поселения в рамках консолидированного бюджета Абатского муниципального района | 142 187,494 | 6 400,097 | 9 918,397 | 11 339,000 | 114 530,000 |
| Ремонт автомобильных дорог муниципального значения Банниковского сельского поселения | 11 016,089 | 7 038,417 | 3 977,672 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство автомобильных дорог на инженерно- подготавливаемых площадках Банниковского сельского поселения | 7 830,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 830,000 |
| Итого | 161 033,584 | 13 438,515 | 13 896,069 | 11 339,000 | 122 360,000 |
| Уличное освещение | 3 941,500 | 370,000 | 250,500 | 361,000 | 2 960,000 |
| Всего | 164975,084 | 13 808,515 | 14 146,569 | 11 700,000 | 125 320,000 |

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут изменяться ежегодно при формировании проекта бюджетов любого уровня на соответствующий финансовый год, а также при их уточнении и корректировке.

- Проведение мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

С целью проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Банниковского сельского поселения вынесем целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Банниковского сельского поселения в отдельную таблицу. Мониторинг за реализацией Программы осуществляется не реже одного раза в год.

Целевые показатели Программы представлены в Таблице 14.

Целевые показатели

Таблица 14.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2027 |
| 1 | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования Банниковского сельского поселения в рамках консолидированного бюджета Абатского муниципального района | тыс. руб. | 6 912,00 | 6 400,097 | 9 918,39 | 11 339,00 | 114 530,00 |
| 2 | Ремонт дорог сельского поселения в рамках консолидированного бюджета Абатского муниципального района | тыс. руб. | 0,000 | 7 038,417 | 3 977,672 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство автомобильных дорог на инженерно- подготавливаемых площадках в рамках субсидий из областного бюджета | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 830,000 |
| 4 | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для всех участников дорожного движения | Дорог с тв. покр., км | 6,799 | 6,799 | 6,799 | 6,799 | 7,234 |
| 5 | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории поселения | % обеспеч. образов. учрежд. знаками дор. дв. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории поселения | кол-во публик. в СМИ | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 |
| 7 | Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении | км | 19,503 | 19,503 | 19,503 | 19,503 | 19,503 |
| 9 | Условия для управления транспортным спросом | % сохр. сущ. тр. схемы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | % обесп. трансп. дост. к объектам эконом. деят. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам | % сохр. сущ. схемы движ. тр. ср. общ. польз. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | % сохр. сущ. схемы движ. пешех. и велосип. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры – содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |