Приложение к Распоряжению администрации

Абатского муниципального района

от  31.12.2015  №  1094

Муниципальная программа

«Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории

Абатского муниципального района

в 2016 – 2018 годах»

с.Абатское, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Паспорт муниципальной программы …………………………………………………..……………………............. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках муниципальной программы........................................................................................................................................................ | 6 |
| Раздел 2 | Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы ……………………………… | 50 |
| Раздел 3 | Система основных программных мероприятий ………………...................................................................... | 51 |
| Раздел 4 | Финансовое обеспечение муниципальной программы …..………………..………………………………... | 53 |
| Раздел 5 | Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы …………………………… | 54 |
| Раздел 6 | Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы ……………………… | 55 |
| Раздел 7 | Механизм реализации муниципальной программы...………………………………………………….... | 56 |
| Раздел 8 | Мониторинг реализации муниципальной программы ………………………………………………… | 57 |
| Приложение 1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах». |  |  |
| Приложение 2. Сетевой график муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах». |  |  |
| Приложение 3. Показатели муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах». |  |  |
| Приложение 4. Мониторинг реализации муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах». Приложение 5. Земельные участки, на которых планируется строительство и ввод жилья согласно градостроительной документации. Приложение 6. Информация о ходе строительства жилья на инженерно подготавливаемых площадках Абатского муниципального района. Приложение 7. Земельные участки, которые могут быть предоставлены на безвозмездной основе под строительство жилого дома или дачи гражданам, имеющим трех и более детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного строительства в Тюменской области на 2016-2018 годы». Приложение 8. Расчеты значений показателей муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах». |  |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района

в 2016 – 2018 годах»

| Дата и номер принятия правового акта об утверждении муниципальной программы (далее - Программа) | Распоряжение администрации Абатского муниципального района от 31.12.2015 № 1094 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Абатского муниципального района |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Абатского муниципального района |  |  |  |
| Цель Программы | Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителей Абатского муниципального района |  |  |  |
| Направления Программы | - Стимулирование развития жилищного строительства - Энергоэффективность и ресурсосбережение - Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования - Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |
| Задачи Программы | - Формирование нового сегмента жилья экономкласса, в том числе малоэтажного # Повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры # Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, непригодным для проживания - Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства - Стимулирование строительства малоэтажного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности - Повышение доступности жилья - Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов, в том числе за счет средств ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» и материнского (семейного) капитала - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан - Реализация мероприятий по поддержке многодетных семей в целях улучшения жилищных условий - Оказание содействия многодетным семьям в приобретении лесных насаждений для строительства жилья в деревянном исполнении |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование, тыс. руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Федеральный бюджет | 18 618,17 | 2 847,11 | 271,23 |
|  | Областной бюджет | 19 301,79 | 4 518,33 | 3 747,38 |
|  | Местный бюджет | 22 748,00 | 18 675,00 | 18 675,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 60 667,96 | 26 040,44 | 22 693,61 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели эффективности | К 2018 году планируется достичь: -увеличения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Абатского муниципального района до 26,6 кв.м.; - уменьшения коэффициента доступности жилья до 3,8; - годового объема ввода жилья до 8800 кв.м. в год. |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках муниципальной программы

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Абатского муниципального района осуществляется с 2005 года.

Объектом, воздействие на который предполагается в рамках муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории  Абатского муниципального района в 2016-2018 годах», является развитие рынка доступного жилья в целях решения жилищных вопросов населения и создание комфортных условий проживания жителей Абатского муниципального района Тюменской области.

Муниципальная программа «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах»  включает в себя четыре направления:

    - Стимулирование развития жилищного строительства.

    - Энергоэффективность и ресурсосбережение.

    - Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

    - Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Направление 1.

Стимулирование развития жилищного строительства

Жилищная проблема стоит перед 58% семей Абатского района, которые в той или иной степени не удовлетворены жилищными условиями.

Введено жилья за 2012 год 6183,0 кв.м - 98 %, в том числе на ИПП 3257 кв.м - 105,0 % от общей площади введенного жилья.

Введено жилья за 2013 год 7220 кв.м - 131 %, в том числе на ИПП 2776,2 кв.м - 84 % от общей площади введенного жилья. В 2013 году сохраняется тенденция роста объемов строительства жилья в сравнении с предыдущими годами.

Ввод жилья за 2014 год составил 7793 кв.м., или на 101 % от доведенного плана, что касается предыдущего года, введено жилья на 8 % больше,  в том числе на ИПП 2920  кв.м., или 104 % от планового показателя.

Ввод жилья за 2015 год составил 4899 кв.м. или 75,4 % от доведенного плана, в том числе на ИПП 872 кв.м.

По состоянию на 01.01.2016 года на ИПП количество строящихся жилых домов, степень готовности которых, превышает 50% составляет – 45 д., ориентировочной площадью – 4170 кв.м.

Потребность в финансировании площадок на 2015 год для развития ИЖС

В целях развития индивидуального жилищного строительства на территории района ведется инженерная подготовка площадок под индивидуальное жилищное строительство.

В 2014 году предоставлена субсидия бюджету Абатского муниципального района в сумме 7960,3 тыс. руб. на строительство линий электропередач на площадке №8 с.Абатское (р-н Маслозавода), 1 очередь.

В 2015 году начато строительство сетей электроснабжения на площадке №8 с. Абатское (р-н Маслозавода). 1 очередь. Построены ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ по ул. Яншина и Приозерная, работы выполнены в полном объеме, произведено расходов из местного бюджета согласно муниципального контракта на сумму 7 613 747,95 руб.

В 2012-2013 годах денежные средства на инженерное благоустройство площадок не выделялись.

Согласно дополнительного соглашения к Соглашению о взаимодействии

между ГУС и ЖКХ Тюменской области и органами местного самоуправления

по реализации приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

от 29.04.2011 №235

| Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов всего, кв.м | 6500 | 8400 | 8800 |
| Из общего ввода жилых домов: |  |  |  |
| ввод малоэтажных жилых домов, кв.м, в том числе: | 6500 | 8400 | 8800 |
| индивидуальных жилых домов, кв.м | 6000 | 7800 | 8100 |
| ввод жилых домов эконом класса, кв.м | 5200 | 5600 | 6100 |
| ввод жилых домов на ИПП, кв.м | 1900 | 2650 | 2700 |
| в том числе: |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома всего, в том числе: | 1900 | 2650 | 2700 |
| с привлечением бюджетных средств | 450 | 0 | 0 |
| без привлечения бюджетных средств | 1450 | 2650 | 2700 |
| многоквартирные жилые дома всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| с привлечением бюджетных средств | 0 | 0 | 0 |
| без привлечения бюджетных средств | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на 01.01.2016 года в стадии строительства по Абатскому муниципальному району находится 187 домов, в том числе: индивидуальных жилых домов 186 домов, общей площадью 19853,9 кв.м,  около 50% строящихся жилых домов возводятся на свободных земельных участках.

Строительство жилья ведётся  на территориях девяти сельских поселений, в том числе:

Абатское сельское поселение

- с. Абатское -152 дома

- д. Бобыльск – 3 дома;

- Еремина – 1 дом;

-Кареглазова – 3 дома;

- Шипунова – 1 дом.

Банниковское сельское поселение:

- с. Банниково 1 дом.

Болдыревское сельское поселение:

-с. Болдырево – 1 дом;

- д. Сысоева – 2 дома.

Коневское сельское поселение:

- с. Конево -1 дом;

- д. Лапина – 1 дом.

Ленинское сельское поселение:

- п. Ленинка – 1 дом;

Майское сельское поселение:

- п. Майский – 1 дом;

- д. Мешалкина – 2 дома;

- д. Пайкова -1 дом;

- Старая Маслянка – 1 дом.

Ощепковское сельское поселение:

- с. Быструха – 2 дома;

- с. Ощепково – 2 дома;

- д. Челнокова – 1 дом.

Тушнолобовское сельское поселение:

-с. Тушнолобово – 4 дома;

- д. Логинова – 1 дом;

- с. Водолазово – 3 дома.

Шевыинское сельское поселение:

- с. Шевырино – 1 дом;

- д. Татарская – 1 дом.

Инвесторами построено в 2014 году 5 домов/48 квартир, общей площадью 2178 кв.м., в том числе:

- ООО «Викуловоагрострой» 1 д / 6 квартир, площадью 285,9 кв.м.,

- ОАО «Ишимагрострой» - 30 кв.ж. д. в с. Абатское, общей площадью 1455,8  кв.м.

- Малышкин А.Н – 4 квартирный жилой дом  в с. Абатское, общей площадью 127,3 кв.м.

- И.П. Коновалова – 2 квартирный жилой дом в с. Шевырино, общей площадью 132,4 кв.м.

- ООО «Триада» - 6 квартирный жилой дом в с.Абатское, общей площадью 176,6 кв.м.

В 2015 году инвесторами построен один 6 квартирный жилой дом в с. Абатское, ул. Тургенева, д.1, общей площадью 342,1 кв.м

Жилье, возведенное индивидуальными застройщиками в 2014 году,  составило 61 % от всего введенного жилья в районе.

Жилье, построенное индивидуальными застройщиками в 2015 году составляет  56 домов, общей площадью 4558 кв.м, всего ввод жилья в 2015 году составил 4899 кв.м.

Под развитие ИЖС в Абатском муниципальном районе предусмотрено 8 площадок, на все площадки имеются утвержденные проекты планировки.

Площадка № 1 с. Абатское (ул. Гурьева, участки ул. Ломоносова, ул. Строителей ), емкость площадки составляет 40 участков. Построено 22 дома:

требуется разработка проектной документации на газоснабжение. Индивидуальными застройщиками (ул. Строителей – 4д, ул. Гурьева – 1 д), за счет собственных средств разработана проектная документация и построены подводящие сети газоснабжения к жилым домам. На сегодняшний день необходимо строительство уличного газопровода по ул. Гурьева с подводами к 31 индивидуальному жилому дому и по ул. Ломоносова – к 4 индивидуальным жилым домам.

Площадка № 3 с. Абатское (ул. Березовая), ёмкость площадки 13 участков	, построено 7д.- требуется строительство сетей газоснабжения и строительство дороги.

Площадка № 4 с. Абатское (ул. Береговая), ёмкость площадки составляет 9 участков.

Для обеспечения 5 жилых домов по ул. Береговая природным газом, необходимо провести закольцовку существующего газопровода по ул. Артамонова. Введено в эксплуатацию 4 д.

Площадка №5 с. Абатское (ул. Некрасова, Тургенева, ул. Зелёная), емкость площадки составляет 15 участков. Построено 8 домов.

В 2015 году по комплексному договору, заключенному между АО «Газораспределение Север» и индивидуальными застройщиками построены сети газоснабжения.

Площадка № 6 с. Абатское (ул. Ленина, 70 лет Октября, Уральская), емкость площадки 16 участков.Построено 3 д.

Требуется  строительство сетей газоснабжения, а/дороги, ул. Уральская, участок ул. Ленина.

Площадка № 7

Необходимо строительство сетей электроснабжения. Водоснабжения, газоснабжения, а также строительство а/дороги ул. Менделеева. Введен 1 жилой дом. Емкость площадки 25 участков.

Площадка № 8

Емкость площадки № 8 составляет 257 участков, в стадии строительства находится 1 дом.

В 2015 году начато строительство сетей электроснабжения на площадке №8 с. Абатское (р-н Маслозавода), 1 очередь. Построены ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ по ул. Яншина и Приозерная, работы выполнены в полном объеме, произведено расходов из местного бюджета согласно муниципального контракта на сумму 7 613 747,95 руб.

Итоги реализации Указа  Президента РФ от 07.05.2012 № 600 об обеспечении исполнения Плана мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  Абатского муниципального района, утвержденного распоряжением Правительства Тюменской области от 11.06.2013 № 1051-рп (в том числе снос аварийного жилья)

На 2014 год программой «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах в Абатском муниципальном районе» предусмотрено к переселению 13 семей/30 человек, жилые помещения которых в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу.

По состоянию на 01.01.2014, общая площадь непригодных  жилых помещений, подлежащих сносу составляло 534,3 кв.м., в том числе: ул. Кирова,15 – 47,9 кв.м., ул. Чкалова,12 – 486,4кв.м. Общая площадь приобретаемого жилья для целей расселения в 2014 году составила  596 кв.м.

Во исполнение  Указа  Президента РФ от 07.05.2012 № 600 об обеспечении исполнения Плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  была разработана региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2013-2017 годы, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 25.04.2013 № 682-рп.

12 квартирный жилой дом по адресу: с. Абатское, ул. Чкалова, д. 12 включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы.

Распоряжением Правительства Тюменской области от 28.05.2014 № 851-рп направлено 20 691 047,79 рублей на приобретение и (или) уплату выкупной цены жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: с. Абатское, ул. Чкалова, д. 12.

В апреле месяце отработана нормативно-правовая база по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

1.Разработан Порядок предоставления жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Абатского муниципального района, утверждённый решением Думы Абатского муниципального района от 25.04.2014 № 20.

Данный Порядок определяет условия предоставления жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Абатского муниципального района.

2. Разработан Порядок работы администрации Абатского муниципального района по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Абатского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Абатского муниципального района от 30.04.2014 № 30.

Порядок определяет основания для освобождения жилого помещения (жилого дома), выселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений по договору социального найма, предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилом помещении на условиях договора социального найма. Определяет также порядок выселения граждан из жилых помещений (жилых домов), принадлежащих им на праве собственности, признанных непригодными для проживания.

Таким образом, в 2014 году  переселено 13 семей из аварийного МКД  по адресу: с. Абатское, ул. Чкалова, д.12. Предоставлено 13 жилых помещений, из них одно по договору социального найма, 12 –  договоры мены.

В 2014 Снесено 2 аварийных дома, ул. Чкалова,12 и ул. Кирова,15, затраты на снос домов составили 11 тыс.руб.

Освоено  по муниципальному образованию на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  19 834,62 тыс.руб., на ликвидацию аварийного дома по ул. Чкалова,12 – 10,0 тыс.руб., ул.Кирова,15 – 1,0 тыс.руб. Всего – 19845,62 тыс.руб.  ( стоимость 1 кв.м. жилья для приобретения жилого помещения для переселения граждан составляет 33 285,15 руб.).

Справочно:  2013 году переселено из муниципального непригодного для проживания жилья 2 семьи/ 8 человек, предоставлено по договору социального найма два жилых помещения общей площадью 121,3 кв.м., семье Власкиной С.В. – 67,3 кв.м., семье Златова С.С. – 54 кв.м.

Квартиры для переселенцев приобретены на первичном рынке.

Стоимость приобретенного жилья составила – 3 702 407,75 рублей.

Снесено в 2013 году пять жилых помещений, общей площадью 270,0 кв.м

Ликвидировано аварийного жилья – 5 домов на сумму 236,54 тыс.руб. (снесены дома по ул. Титова,16, ул. Северный проезд,16, ул.Зеленая,54, ул.Абатская, 4, ул.1 Мая,12).

#### В 2015 году снесен непригодный для проживания муниципальный жилой дом по адресу: с. Абатское, ул. Цукановой, д.62. Затраты на снос составили 40,0 тыс. руб.

Разработка документов территориального планирования.

Документы территориального планирования Абатского муниципального района утверждены решениями Думы Абатского муниципального района (Схема территориального планирования района утверждена  21.11.2007 № 42, генеральные планы сельских поселений Абатского муниципального района утверждены  29.04.2008 № 29).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона « О государственном кадастре недвижимости», границы населенных пунктов должны быть поставлены на государственный кадастровый учет.	В декабре 2007 года работы по разработке генеральных планов сельских поселений были завершены в соответствии с контрактом. В 2008 году проведены публичные слушания, согласования и утверждение генеральных планов.

Учитывая, что  Федеральный закон № 221 – ФЗ « О государственном кадастре недвижимости» вступил в силу после проведения  работ, координирование характерных точек границ, сведения о которых подлежат передаче в органы кадастрового учета, в указанной градостроительной документации разработчиком не производились, в том числе ввиду отсутствия такого требования в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 221 – ФЗ « О государственном кадастре недвижимости», в 2011 году  выделены денежные средства за счет средств местного бюджета в размере 99,0 тыс. руб.  на проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет  границ населенных пунктов с. Абатское  и д. Кареглазова.

На сегодняшний день в государственный	 кадастр недвижимости внесены сведения по 2 границам населенных пунктов Абатского муниципального района, сведения о 63 границах в ГКН отсутствуют.

Кроме того, документами территориального планирования, границы земель лесного фонда не уточнялись, данные о площади, категории, о расположении земельных участков в границах населенных пунктов  отсутствуют.

В настоящее время администрацией Абатского муниципального района проводится  корректировка документов территориального планирования сельских поселений Абатского муниципального района.

Цель корректировки - приведение документов территориального планирования в соответствие с принятыми после их утверждения законами, нормативными правовыми актами Российской  Федерации и Тюменской области, в том числе:

- корректировка и уточнение границ  населенных пунктов, выведение земель лесного фонда за границы населенных пунктов;

- корректировка и уточнение территориальных зон, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения

и. т.д.

После утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования, необходимо в соответствии с частью 5 ст. 15 Закона о кадастре направить в орган кадастрового учета документы в течение шести месяцев, для постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов. При этом согласно пункту 21 Правил, документы, направляемые в электронном виде в орган кадастрового учета при ведении ГКН, создаются в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате   XML, карта (план) объекта землеустройства. Для заключения договора  на проведение землеустроительных работ, необходимо предусмотреть в бюджете Абатского муниципального района средства на выполнение данных работ.

Кроме этого, откорректированы документы территориального планирования Назаровского, Ощепковского и Болдыревского сельских поселений в части границ населенных пунктов по выведению земель лесного фонда за границы населенных пунктов. Проектные материалы в стадии подготовки к утверждению.

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

С 01.01.2005 года Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает обязательное ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности органами местного самоуправления. Формирование информационного банка градостроительной деятельности Абатского муниципального района, включающего в себя свод документированных сведений о градостроительном развитии территории района, о ее застройке, инженерных изысканиях, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных сведений, которые необходимо учитывать при территориальном планировании, подготовке документации по планировке территорий, осуществления проектирования и строительства.

Внедрение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории района осуществляется в рамках реализации целевой программы «Основные направления развития информатизации в Тюменской области (Электронная Тюменская область) за счет средств областного и местного бюджетов. Подписано соглашение между Главным управлением строительства Тюменской области и Абатским муниципальным районом о взаимодействии при проведении информационного банка данных градостроительной деятельности, разработан регламент обмена информационными ресурсами и периодичность обмена информационными ресурсами между ГУС ТО и Абатским муниципальным районом.

Повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение.

Водоснабжение в Абатском районе на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется как из подземных источников, так и из поверхностных.

Системы водоснабжения на территории Абатского района действуют в 26 населенных пунктах из 65. Услугами водоснабжения пользуются 15,8 тыс. человек, проживающих в населенных пунктах имеющих водоснабжение, что составляет 74% от общего числа жителей района (21380 тыс. чел на начало года). В остальных населённых пунктах водоснабжение от частных и общественных колодцев.

Протяжённость  водопроводных сетей на 31.12.2015 год составляет – 78,003 км., в том числе муниципальных  66,7 км., из которых ветхих и аварийных  12,55 км. на конец 2014 года было 15 км. Отремонтировано за первое полугодие 2015 года 2447 м. водопроводных сетей (с. Абатское, с. Конево)

Общая протяженность водопроводных сетей увеличилась в связи с инвентаризацией сетей и уточнением протяженности.

Проблемы:

1. ветхость бесхозяйных сетей, принимаемых в муниципальную собственность Абатского муниципального района;

2. отсутствие правоустанавливающих документов на водопроводные сети;

3. отсутствие конкуренции в сельской местности при определении эксплуатирующей организации по итогам торгов по продаже права  аренды муниципального имущества (водопроводные сети).

По объектам водоснабжения за 12 мес. 2013 г. проведены работы на сумму- 11600,442 тыс. руб. за АППГ 5239,204 тыс.рублей , что составляет 221,4 %.

Всего после выполнения  ремонтных работ на водопроводах протяженность отремонтированных и замененных водопроводов составила 7554,2 метра, большая часть (5,9 км) приходится на водопроводную сеть с. Ощепково, находящуюся в крайне неудовлетворительном состоянии, за АППГ было отремонтировано 2,4 км.

Также в рамках подготовки к зиме велась работа по техническому обслуживанию локальных установок системы водоочистки в с.Абатское, с.Тушнолобово и с.Конево  с обязательным проведением контроля качества воды в данных установках,  получены заключения о соответствии подаваемой воды требованиям СанПин.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению надежности и эффективности объектов ЖКХ проведен ремонт зон санитарной охраны водозаборов в 9 населенных пунктах, сумма затрат по данному мероприятию составила 966,951 тыс.руб.

ООО «Теплосервис с. Абатское» обслуживает водозаборы и водопроводную сеть лишь в 8 населённых пунктах района (Абатское, Болдырево, Быструха, Шевырино, Майский, Тушнолобово, Ефимово, Максимово).

Также сданы в аренду с января 2013 года ЗАО «СЕФ» водопроводные сети в с.Конево, с.Банниково, с.Ощепково. Таким образом, услуги по водоснабжению на территории района оказывает два предприятия.

Большая часть водопроводных сетей и водозаборов на территории района  – это сети бывших сельхозкооперативов, которые в настоящее время фактически являются бесхозными и находятся к тому же в аварийном состоянии. В большинстве случаев содержание и эксплуатация их легла на  жителей населённых пунктов. Администрацией района рассматривается вопрос поэтапного оформления брошенных водопроводных сетей в муниципальную собственность. Так, постановлением администрации Абатского муниципального района от 14.08.2012 №64 утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению населения Абатского района питьевым водоснабжением.

Данным планом предусмотрены также мероприятия по принятию на баланс района бесхозяйных водопроводов, провести их ремонт и передать на обслуживание эксплуатирующим организациям, тем самым улучшить водоснабжение населения и предприятий.

Для предприятия ЖКХ ООО «Теплосервис с. Абатское» разработана инвестиционная программа по водоснабжению на период 2011-2015 годы, в которой предусмотрена реконструкция 0,8 км водопроводных сетей в с. Быструха. В 2011 году проведена реконструкция 76  метров и освоено 288,0 тыс. рублей, в 2012 году проведена реконструкция 70 метров на сумму 114,2 тыс. рублей. В 2013 году планировалось  провести реконструкцию 200 метров водопроводов, фактически отремонтировано 400 метров и освоено 266,6 тыс. рублей.

Очистные сооружения воды имеются только в селе Абатское. Через очистные сооружения проходит 100 % объема воды поднятой из подземного водозабора. В настоящее время, в связи с недостаточным объемом воды, подаваемой со станции  водоподготовки (1000 м3), разрабатывается проект на расширение станции до 1500 м3 в сутки. Заказчиком выступает ГБУ ТО «ДКХС», подрядная организация - ЗАО «Тюменькоммунстрой» выполняет проект.

Плановая мощность станции водоочистки составит 1500 куб. метров воды в сутки, данного объёма воды будет достаточно для обеспечения потребности населения с. Абатское в воде, за исключением летних поливочных месяцев.

В Абатском районе имелось 30 локальных очистных установок, они преимущественно располагаются в объектах  общественных учреждениях, таких как больница - 1, школы - 14, детсады – 9, три локальных очистных  установки  для питьевых целей жителей с. Абатское, расположенные в разных частях села, и по одной в с. Конево и с. Тушнолобово. В 2013 году установлена  локальная установка водоочистки в с.Банниково.

За 2014 год проведена следующая работа:

По объектам водоснабжения за 2014 г. проведены работы на сумму- 7737,559 тыс. руб.

Всего после выполнения  ремонтных работ на водопроводах протяженность отремонтированных и замененных водопроводов составила 11200 метров. Отремонтированы водопроводные сети, находящиеся в аварийном состоянии  в с. Абатское, д. Черемшанка, д. Максимова, д. Репьева, с. Банниково, д. Яузяк Абатского района, за АППГ было отремонтировано 7554,2 м.

Также в рамках подготовки к зиме велась работа по техническому обслуживанию локальных установок системы водоочистки в с.Абатское, с.Тушнолобово, с.Конево, с.Банниково с обязательным проведением контроля качества воды в данных установках,  получены заключения о соответствии подаваемой воды требованиям СанПин.  Дополнительно в 2014 году смонтировано ещё две локальные установки очистки воды в с. Ощепково и с. Быструха.

ООО «Теплосервис с. Абатское» обслуживает водозаборы и водопроводную сеть лишь в 7 населённых пунктах района (Абатское, Болдырево, Быструха, Шевырино, Тушнолобово, Ефимово, Максимово).

С декабря 2014 года  ООО «Новая компания» обслуживает  водопроводные сети  в с. Конево, с. Банниково, с. Ощепково. Таким образом, услуги по водоснабжению на территории района оказывает два предприятия.

В рамках выполнения комплексного плана проведены мероприятия по принятию на баланс района бесхозяйных водопроводов, с последующим проведением их ремонта и передачи  на обслуживание эксплуатирующим организациям. В 2014 году включены в реестр муниципальной собственности водопроводные сети и водозаборы 9 населённых пунктов общей протяженностью 13 км, из которых отремонтированы 1180 метров, тем самым улучшилось водоснабжение населения. Работа в данном направлении продолжается.

В Абатском районе имеется 32 локальных очистных установки, они преимущественно располагаются в объектах  общественных учреждениях, таких как больница - 1, школы - 14, детсады – 9, три локальных очистных  установки  для питьевых целей жителей с. Абатское, расположенные в разных частях села, и по одной в с. Конево, с. Тушнолобово, с.Банниково. В 2014 году установлены  локальные установки водоочистки в с.Ощепково и с. Быструха.

Проведенные мероприятия на инженерных сетях   повлияли на  стабилизацию и снижение аварийных ситуаций на  инженерных сетях.

#### За 2015 год проведена следующая работа:

В 2015 году по объектам водоснабжения освоено 10602,0 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту 10695,83 метра водопроводных сетей, заменено 18 насосов на водозаборах, что позволило эффективней использовать водозаборы.  Ежеквартально проводились технические обслуживания 8 локальных установок очистки питьевой воды.

ООО «Теплосервис с. Абатское» обслуживает водозаборы и водопроводную сеть в 8 населённых пунктах района (Абатск, Болдырево, Быструха, Шевырино, Майский, Тушнолобово, Ефимово, Максимово).

Водоотведение.

Протяженность  канализационных сетей  района составляет – 7,969 км, в том числе 4.3 км магистральные, из которых 1,1. км сетей требует замены. В  Абатском  районе система канализации – хозяйственно-бытовая, в населенных пунктах района преимущественно выгребная – 240 выгребных септиков. Централизованная система канализации имеется в 2 населенных пунктах: с. Абатское, п. Майский.

С января 2011 года в с. Абатское ведутся пусконаладочные работы канализационно - очистных сооружений (КОС). Все канализационные стоки отводятся  по самотечным и напорным сетям к канализационным насосным станциям (КНС) и далее пройдя через станцию очистки, сбрасываются  в р. Китерня. Сточные  воды  из выгребов вывозятся спецавтотранспортом предприятия ЖКХ на станцию очистки (КОС). Ввод в действие КОС позволил сократить сброс неочищенных сточных вод в р. Китерня, улучшить экологическую ситуацию.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению надежности и эффективности объектов ЖКХ в 2013 году проведен  ряд мероприятий  по  водоотведению, в частности выполнены работы по ремонту магистральной системы канализации с. Абатское в границах улиц 8 Марта и Революции, протяженностью 55 метров, что существенно улучшило пропускную способность данного участка сетей. Также проведены работы по ремонту выгреба в с.Абатское ул. Цукановой и ремонту канализационных колодцев по ул.1 Мая с.Абатское.

В декабре 2013 года управлением ЖКХ, транспорта и связи проведены торги на выполнение подрядных работ на объектах ЖКХ, утверждённых перечнем мероприятий на 2014 год.

В рамках реализации плана мероприятий по повышению надежности и эффективности объектов ЖКХ в 2014 году проведен  ряд мероприятий по водоотведению, в частности проведен ремонт напорного коллектора системы канализации в с. Абатское протяженностью 783 м, освоено 1103,0 тыс. рублей. Проведён ремонт 10 канализационных колодцев на самотечной канализации. В 2014 году в данном направлении освоено 1203,9 тыс. рублей.

В 2015 году на ремонт канализационных систем затрачено 527,263 тыс. рублей. Отремонтировано 8 канализационных колодцев и 91 м самотечной канализации в с.Абатское.

Теплоснабжение.

На территории  района в 2013 году эксплуатировалась 51 котельная, отапливающая  жилищный фонд и объекты соцкультбыта,  в том числе 48 газовых, 2 электрических, 1 – на твердом топливе (пирролизная - на дровах), из общего количества которых - 47 котельных находится  на обслуживании в ООО «Теплосервис с. Абатское», 3 – в отделе образования (Назарово-1, Партизан-2шт),  1 котельная - в отделе культуры (библиотека с. Абатское).

В сравнении с АППГ, общее количество  котельных в 2013  году увеличилось  на одну. Введены в эксплуатацию 3 газовых  котельных в с. Ощепково ДС, СОК, котельная для  отопления двух 16-кватрирных жилых домов в с. Ощепково. Работы по последней котельной проведены за счет средств местного бюджета в 2013 году. Для выполнения данной работы использован блок  газовой котельной п. Ленинка (был ранее законсервирован). В связи со строительством модуля для ФАПа в с. Ленинка, закрыта автономная газовая котельная  ФАП, а оборудование передано на ответственное хранение в ООО «Теплосервис с Абатское».

Две угольные котельные (с. Назарово и с.Ощепково) приносившие предприятию значительные убытки закрыты, законсервированы и включены в план приватизации на 2014 год.  Таким образом, котельных, работающих на угле на территории Абатского района нет.

Для уменьшения затрат на содержание и эксплуатацию котельных и тепловых сетей  ежегодно проводятся мероприятия по модернизации котельного оборудования, замене котлов, проводится ремонт тепловых сетей.

В 2013 году в бюджете Абатского муниципального района в рамках мероприятий по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем   и приведению  в исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ было предусмотрено 16524,0 тыс. руб., бюджетополучатель – Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района.

В 2013 году согласно перечня мероприятий проведен ремонт котельной № 2 в п. Майском, с заменой котлового и насосного оборудования на сумму 2763,442 тыс. руб.: ремонт котлового оборудования на котельных с. Абатское: кот. №10, №13, котельная КОС, котельная школы № 2, № 19 (школа искусств), кот. № 4 п. Майский на сумму 948,105 тыс. руб. Произведена замена неэффективного насосного оборудования в котельных с. Абатское: кот.№3, № 7, № 8, №10, кот. № 1 в с. Конево (школа) на сумму 216,274 тыс. руб.

На 1 котельной с. Абатское, в связи с уменьшением отапливаемых объемов за счет газификации жилого сектора, необходимо провести реконструкцию котельной с заменой устаревшего котлового оборудования на современное с высоким КПД. Имеется проектно-сметная документация.

Техническое обслуживание котельных, находящихся на балансе отдела образования администрации Абатского муниципального района, осуществляется предприятием ООО «Теплосервис с. Абатское».

Также завершены работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство 2-х газовых котельных в с. Быструха (дет. сад и дом культуры).

В 2014 году теплоснабжение осуществляется 51 котельной Абатского муниципального района, из них:

- 48 работают на природном газе,

- 2 работают на электроэнергии,

- 1 работает на твердом топливе (пирролизная - на дровах).

В 2014 году в бюджете Абатского муниципального района в рамках мероприятий по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем и приведению в исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ было предусмотрено 16524,0 тыс. руб., бюджетополучатель – Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района

В 2015 году количество котельных не изменилось.

За последние годы произведена работа по оптимизации системы отопления, ремонту котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение районного центра с. Абатское осуществляется 20 котельными, работающими на природном газе, из них 16 котельных  являются автономными.

Для уменьшения затрат на содержание котельных и тепловых сетей  ежегодно проводятся мероприятия по модернизации котельного оборудования, замене котлов, проводится ремонт тепловых сетей.

Тепловые сети

Всего по состоянию на 01.01.2016 г. на территории района  имеется   27,4 км. тепловых сетей,  из которых в эксплуатации находится 15,4 км, увеличение сетей на 400 м произошло из-за ввода в эксплуатацию сетей  автономных газовых котельных, в том числе 3 км тепловых сетей   остаются  в ветхом состоянии. В связи с вводом в эксплуатацию в 2012-2013 шести газовых котельных в с.Ощепково в 2013 году   выведены из эксплуатации  1435 м метров аварийных тепловых сетей и закрыта угольная котельная.

В настоящее время из общей протяжённости тепловых сетей более 12 км тепловых сетей находятся без эксплуатации, в связи с переводом потребителей на автономные источники теплоснабжения и в связи с ликвидацией объектов потребителей. Данные тепловые сети необходимо выводить из эксплуатации как невостребованные.

За 2013 год отремонтировано 411 м теплотрасс (с. Абатское – 369м.; с. Болдырево – 42м.),  что позволило снизить количество аварийных тепловых сетей, за АППГ отремонтировано 1522 м теплотрасс.

При проведении ремонта тепловых сетей в с.Абатское была использована новая технология и трубопроводы нового поколения из «сшитого полиэтилена» в пенополиуретановой изоляции,  срок службы которых увеличен до 40 лет, а тепловые потери составляют не более 5 %. Всего по такой технологии отремонтировано 369 м теплотрассы  от котельной до здания больницы, за АППГ 193 м.

За 2013 год  число аварийных ситуаций  на тепловых участках  составило 3 случая (за АППГ  было 4  случая),  мелких порывов было  6 случаев, все они приходились в основном на теплотрассы с. Абатское и с. Ощепково.

Все аварийные участки были включены в план мероприятий и в ходе реализации мероприятий по подготовки к зиме  отремонтированы.

За 2014 год отремонтировано 574 м теплотрасс (с. Абатское – 261м.; с. Банниково – 313м.),  что позволило снизить количество аварийных тепловых сетей.

При проведении ремонта тепловых сетей в с.Абатское была использована новая технология и трубопроводы нового поколения из химически модулированного «сшитого» полиэтилена в пенополиуретановой изоляции,  срок службы, которых увеличен до 40 лет, а тепловые потери составляют не более 5 %. Всего в 2014 по такой технологии отремонтировано 81 м. теплотрассы  от ТК-1котельной  №6 с. Абатское до жилых домов №6 и №8 ул. Мелиотаторов. Всего за 3 года «сшитым» полиэтиленом отремонтировано 625 метров тепловых сетей.

За 2014 год  число аварийных ситуаций  на тепловых участках  составило 2 случая (за АППГ  было 3  случая),  мелких порывов было  4 случая, все они приходились в основном на теплотрассы с. Абатское.

Все  аварийные участки были включены в план мероприятий и в ходе реализации мероприятий по подготовке к зиме  отремонтированы.

Аварии на инженерных сетях

| Год | Количество отказов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснаб- жение | Теплос-набжение | Электро-снабжение | Канали- зация | Итого: |
| 2011 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2012 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2013 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2015 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |

Газоснабжение

В 2012 году на устройство внутридомовой газификации домов (квартир) льготной категории граждан освоены денежные средства в сумме 2 165,245 тыс. руб., работы выполнены в 89 домах (квартирах).

В 2013 году на устройство внутридомовой газификации домов (квартир) льготной категории граждан освоены денежные средства в сумме 1 700,000 тыс. руб., работы выполнены в 68 домах (квартирах).

Снижение объема выполненных работ в 2013 году связано с тем, что внутрипоселковый газопровод в с. Ощепково был введен в эксплуатацию в декабре 2011 г., поэтому большее количество граждан льготной категории воспользовались субсидией в 2012 году.

В 2014 году на устройство внутридомовой газификации домов (квартир) льготной категории граждан освоены денежные средства в сумме 325,000 тыс. руб., работы выполнены в 13 домах (квартирах).

Всего по состоянию на 01.01.2015г. в районе газифицировано 4094 домов (квартир), что составляет 51%.

В 2013 году  на изготовление проектной документации освоено денежных средств в сумме 308,187 тыс. руб. по объектам:

- Разработка проектной документации «РП Абатский район, с. Быструха. Строительство газовой котельной детского сада»;

-  Разработка проектной документации «РП Абатский район, с. Быструха. Строительство газовой котельной дома культуры».

В 2013 году на строительство блочной газовой котельной для жилых домов  в с. Ощепково, ул. Советская, 5,7 освоены денежные средства в сумме 2 921,633 тыс. руб.

В сравнении с 2012 годом по данному направлению произошел рост по причине того, что в 2012 году проводились только пусконаладочные работы на четырех котельных в с. Ощепково, а в 2013 году строительство одной котельной в с. Ощепково.

В 2012 году на строительство подводящих газопроводов к жилым домам граждан льготной категории было освоено 1 039 239,69 руб.

В 2013 году денежных средств на строительство подводящих газопроводов в Абатском районе не было  предусмотрено ни бюджетом Тюменской области, ни бюджетом Абатского района.

В целом по газификации Абатского района в 2013 году освоено 4 929,820 тыс. руб. В 2012 году было освоено 4 127,017 тыс. руб. (увеличение на 802,803 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2015г. процент газифицированных домов (квартир), составляет 69% от жилых домов (квартир) подлежащих газификации и 51 % от общего числа домов (квартир) в Абатском районе.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) за счёт средств областного бюджета.

Всего по состоянию на 31.12.2015 года  газифицировано - 4166 домов (квартир), из них 11 домов (квартир) газифицировано гражданам льготной категории в 2015 году. Природный сетевой газ потребителям района поступает от магистрального газопровода СРТО (Северные районы Тюменской области) - Омск. Распределение газа осуществляется от АГРС «п. Абатский», АГРС «с. Тушнолобово», находящихся на территории района, и АГРС «п. Маслянка», находящейся на территории Сладковского района.

Газифицировано дворов (квартир) по сельским поселениям

на 31.12.2015 г.

| Наименование МО, населенного пункта | Газифицировано жилых домов, квартир по Абатскому району |  |  | С начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего домов в населенном пункте | на 01.01.2015 | на 31.12.2015 |  |
| Всего по Абатскому району | 8 105 |  |  |  |
| в том числе: | 5925 | 4094 | 4166 | 72 |
| Абатское сельское поселение | 3174 | 2278 | 2321 | 43 |
| с. Абатское | 3174 | 2278 | 2321 | 43 |
| Банниковское сельское поселение | 334 | 252 | 252 |  |
| с. Банниково | 229 | 173 | 173 |  |
| д.Горки | 43 | 36 | 37 | 1 |
| д.Сычева | 62 | 43 | 43 |  |
| Болдыревское сельское посел. | 211 | 137 | 139 | 2 |
| с. Болдырево | 211 | 137 | 139 | 2 |
| Коневское сельское поселение | 272 | 151 | 151 |  |
| с. Конево | 272 | 149 | 151 |  |
| Ленинское сельское поселение | 330 | 240 | 242 | 2 |
| с. Ленинка | 330 | 240 | 242 | 2 |
| Майское сельское поселение | 481 | 232 | 236 | 4 |
| пос. Майский | 376 | 177 | 181 | 4 |
| д. Ст. Маслянка | 86 | 47 | 47 |  |
| д. Чупина | 19 | 8 | 8 |  |
| Ощепковское сельское поселение | 590 | 382 | 403 | 21 |
| с.Быструха | 302 | 236 | 250 | 14 |
| с. Ощепково | 288 | 146 | 153 | 7 |
| Тушнолобовское сельское пос. | 285 | 238 | 238 |  |
| с. Тушнолобово | 216 | 186 | 186 |  |
| д.Логинова | 69 | 52 | 52 |  |
| Шевыринское сельское пос. | 248 | 184 | 184 |  |
| с. Шевырино | 248 | 184 | 184 |  |
| В остальных населенных пунктах | 2 180 |  |  |  |

Населенные пункты, к которым проложены газопроводы, но нет газифицированных дворов

| № | Название населенного пункта | Количество дворов |  | Уровень газификации, % | Осталось до полной газификации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | газ-вано |  |  |
| 1 | Бобыльск | 64 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Еремина | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Старовяткина | 45 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Кокуй | 61 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Татарск | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Лапина | 82 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Шипунова | 65 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Берендеева | 32 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Кареглазова | 27 | 0 | 0 | 100 |

Для полной газификации данных населенных пунктов потребуется строительство  96,3 км внутрипоселковых газопроводов.

Населенные пункты, газификация которых признана нецелесообразной: Восток (30 дворов), Чапаевка (18 дворов), Лесной (17 дворов), Узлова (1 двор), Волостная (22 двора),  Юрга (44 двора), Земляная (5 дворов), Артамонова (8 дворов), Поротниково (5 дворов), Шалашина (0 дворов), Сержанка (1 двор), Майка (26 дворов).

Строительство внутрипоселковых сетей позволит поднять качество предоставляемых услуг населению в указанных населенных пунктах Абатского муниципального района.

Консервация угольных котельных и перевод на автономное газовое отопление позволило стабилизировать экономическое положение предприятия,  представляющего услуги по теплоснабжению. С целью загрузки  газопровода продолжается работа по газификации  населения  в  селах  Быструха  и  Ощепково.

Капитальный  ремонт   жилищного фонда.

Жилищный фонд на 01.01.2014 составлял всего – 409,1 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд - 20,3 тыс.м2.

На территории района имеется 127 многоквартирных дома, из них 69  требуют капитального  ремонта.

В 2013 году отремонтированы 3 многоквартирных дома,  расположенных по следующим адресам: с. Абатское, ул. Обороны, д.7; ул. Октябрьская, д. 31; Революции, д. 4 на общую сумму 4879,9 тыс. рублей.

На 2013 год в бюджете Абатского муниципального района было предусмотрено:

- на капитальный ремонт государственного жилищного фонда  - 852,0 тыс. руб., освоено 825,98 тыс. руб., отремонтирован 1 дом (в 2012 году 816,645 тыс. руб., отремонтирован 1 дом );

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда было выделено 766,0 тыс. руб., освоено 759,705 тыс. руб., отремонтировано 3 дома и 2 квартиры  (в 2012 году денежных средств не выделялось);

Бюджетополучатель - Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района.

Общая площадь всего жилищного фонда по Абатскому району  на 01.01.2015 года составляет 422,07 тыс. м2. Увеличение общей площади произошло в связи с проведенной в 2013 году инвентаризацией жилищного фонда Абатского района в части многоквартирных домов состоящих из 2-х и более квартир, жилых домов (индивидуально-определенных зданий) всех форм собственности, а также вводом в эксплуатацию 7220 м2 нового жилья.

Площадь  муниципального жилого фонда – 10,13 тыс.м2. Уменьшение вызвано в связи с проведенной в 2013 году инвентаризацией муниципального жилищного фонда Абатского района и передачей в частную собственность по договорам приватизации.

Общая площадь всего жилищного фонда по Абатскому району  на 01.01.2016 года составляет 422,07 тыс. кв. м (по предварительным данным).

На территории Абатского муниципального района имеется 1344 многоквартирных домов состоящих из 2-х и более квартир, в том числе блокированной застройки 1250.

Требуется проведение капитального ремонта в 219 многоквартирных домах. Данные дома включены в региональную программу капитального ремонта на 2015-2044 годы.

Государственный жилищный фонд состоит из 45 домов (19-одноквартирных, 24-двухквартирных, 1-трехквартирного, 1-четырёхквартирного) и 19 квартир.

В 2015 года отремонтированы 3 дома и 3 квартиры, находящихся в муниципальной собственности, на общую сумму 1340,0 тыс. рублей.  Проведен капитальный ремонт жилого дома государственного жилищного фонда в с. Шевырино, ул. Маслова, д. 60, освоено 780,98 тыс. рублей.

Ремонт  МКД, выбравших способ управления, не проводился.

Направление 2.

Энергоэффективность и ресурсосбережение

Введение требований реализации энергосберегающих мероприятий как обязательного условия предоставления финансовой поддержки для проведения ремонтов из областного или местного бюджета приведет к тому, что домохозяйства будут осуществлять энергосберегающие мероприятия при проведении ремонтов зданий.

Введение обязательных требований к энергосбережению в строящихся и реконструируемых зданиях является наиболее экономически эффективным способом экономии энергии в жилищном секторе. Для достижения и поддержания экономии энергии в жилищном секторе необходимо периодически пересматривать стандарты теплозащиты зданий, чтобы параметры теплозащиты наилучшим образом учитывали самые эффективные технологии.

Мероприятия по энергоэффективности:

1) ограничивающие здание конструкции - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем проведения утепления отграничивающих здание конструкций (внешних стен, крыши/чердака, перекрытия подвала);

2) управление и контроль - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем проведения контроля и регулирования температуры помещений;

3) вентиляция - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем уменьшения объемов инфильтрации внешнего воздуха

установленного нормативами слоя воздушного обмена;

4) инженерные коммуникации - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем проведения мероприятий в системах инженерных коммуникаций (системы отопления, вентиляции, горячей воды);

5) освещение - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии в осветительных системах;

6) электрооборудование - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем использования электрооборудования (насосы, стиральные машины, TV, холодильники и т.д.).

В  2012-2015 годах в бюджете Абатского муниципального района на строительство новых и реконструкцию существующих предприятий по производству энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с  использованием энергоэффективных технологий  денежных средств не предусмотрено.

Направление 3.

Поддержка платежеспособного спроса на жилье,

в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования

Несмотря на тенденцию роста ввода жилья, проблема жилья остается по-прежнему актуальной.

На учете нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию:

на 01.01.2012 г. состояло    -      306  семей,

на 01.01.2013  г. состояло   -      277  семей,

на 01.01.2014 г. состояло    -      193  семьи,

на 01.01.2015 г. состоит      -      201  семья,

на 01.01.2016 г. состоит      -      211  семей.

Особое внимание занимает проблема улучшения жилищных условий молодых семей.

Количество претендентов на участие в программах ежегодно возрастает, что подтверждает социальную значимость программы и доверие молодого населения к проводимой государственной политике. Так, на 01.01.2016 года изъявили желание участвовать 148 молодых семьи, молодых специалистов что на 4% больше, чем в 2014 году.

Социальные выплаты предоставляются владельцу свидетельства в безналичной форме путем перечисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном уполномоченным органом исполнительной власти области для обслуживания бюджетных средств социальных выплат.

При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье-участнице подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Займы из областного бюджета предоставляются молодым семьям, получившим свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в соответствии с нормативным правовым актом в порядке предоставления дополнительных мер государственной поддержки молодым семьям на строительство (приобретение) жилья. Заем предоставляется молодой семье на строительство индивидуального жилого дома.

Молодой семье, имеющей трех и более детей, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты заем предоставляется как на строительство жилья, так и на приобретение жилого помещения путем заключения договора купли-продажи.

Заем молодой семье предоставляется в размере не более 30% от расчетной (средней) стоимости жилья, использованной при расчете размера социальной выплаты, за счет средств областного бюджета, под процент, ежегодно устанавливаемый одновременно с утверждением ежегодных ассигнований, но не более 1/8 действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.

Как правило, молодые семьи в нашем районе не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в своей собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов и займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

В связи с этим важнейшим направлением жилищной политики является поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий.

В августе 2006 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006г. № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» и постановлением Правительства Тюменской области от 16.06.2006 № 142-п «Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям на строительство или приобретение жилья» организован выпуск и выдача свидетельств на приобретение жилья.

С декабря 2010 года улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы», Постановлением Правительства Тюменской области от 23.03.2011 № 78-п «Об  утверждении Положения о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям на  приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома». Ведется реестр выданных, оплаченных свидетельств на строительство (приобретение)  жилья.

С августа 2015 года подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы продлена в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 №889, Правительства Тюменской области от 20.11.2015 №539-п «О внесении изменений в постановление от 23.03.2011 № 78-п «Об  утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на  приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».

Молодым семьям, получившим свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 8 августа 2006 г. № 190-п предоставляются займы за счет средств областного бюджета.

Анализируя реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории района за 2006 – 2015 гг. по состоянию на 01.01.2016 года:

по списку 2012 года – 93 % (13 семей получили социальные выплаты, –1 свидетельство не реализовано из-за отсутствия у молодой семьи собственных средств).

по списку 2013 года – 100 % (14 семей получили социальные выплаты).

по списку 2014 года – 100 % (1 семья получила социальную выплату).

по списку 2015 года – 100 % (3 семьи получили социальные выплаты).

Основная причина не 100 % исполнения – отказ молодой семьи от участия в подпрограмме из-за недостаточности собственных денежных средств.

Всего в 2012 году было выделено средств для реализации данной подпрограммы по спискам 2011 и 2012 годов – 8559,093 тыс. руб., освоено – 5391,19260 тыс. руб., или 63%.

Всего в 2013 году было выделено средств для реализации данной подпрограммы по спискам 2012 и 2013 годов – 12185,7291 тыс. руб., освоено – 7176,97854 тыс. руб., или 59%.

Всего в 2014 году было выделено средств для реализации данной подпрограммы по спискам 2013 и 2014 годов – 5398,97 тыс. руб., освоено – 4583,20 тыс. руб., или 85%.

Всего в 2015 году было выделено средств для реализации данной подпрограммы по спискам 2013 и 2015 годов – 3004,4 тыс. руб., освоено – 3004,4 тыс. руб., или 100%.

Всего за весь период действия подпрограммы с 2006-2015 годы 128 молодых семей воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по спискам 2006-2015 гг., из которых:

- купили жилье – 89 молодых семей (69 %);

- построили (строят) индивидуальные жилые дома - 39 молодых семей (31 %).

Общая площадь приобретенного молодыми семьями жилья – 5728,1 кв. м.

Общая площадь строящегося (построенного) жилья – 4010,7 кв. м., в т. ч.:

•	поставлено на кадастровый учет  за 2015 г. - 1 дом площадью 173 кв. м,

•	находится в стадии строительства 271,0 кв. м (3 дома).

Информация о реализации права на соц. выплаты молодыми семьями

по ФЦП "Жилище"  за период 2006-2015 гг. (с учетом доп. выплат)

| Год участия | Количество участников подпрограммы |  |  | Получили свидетельства |  | Реализовано по списку соответствующего года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной список | Резервный список | всего | количество | % исполнения | количество | % исполнения | на сумму, тыс. руб. |
| 2006-2010 | 95 | 73 | 168 | 93 | 98 | 86 | 91 | 36398,057 |
| 2011 год | 14 | 1 | 15 | 11 | 79 | 11 | 79 | 3480,771 |
| 2012 год | 14 | 6 | 20 | 14 | 100 | 13 | 93 | 7030,846 |
| 2013 год | 14 | 42 | 56 | 14 | 100 | 14 | 100 | 8988,249 |
| 2014 год | 1 | 96 | 97 | 1 | 100 | 1 | 100 | 667,644 |
| 2015 год | 3 | 111 | 114 | 3 | 100 | 3 | 100 | 2336,75 |
| ИТОГО | 141 |  |  | 136 |  | 128 |  | 58902,32 |

С 2006 по 2013 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» и постановлением Правительства Тюменской области от 05.05.2008 г. N 125-п «О социальных выплатах молодым семьям и молодым специалистам на селе»  действовала ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года». Имеется реестр выданных, оплаченных свидетельств на строительство (приобретение)  жилья.

Анализируя реализацию программы «Социальное развитие села до 2013 года», на территории района за 2006 - 2014гг. по состоянию на 01.01.2015 года 105 молодых семей и молодых специалистов по спискам 2006-2013 гг. получили социальные выплаты на сумму 72915,13 тыс. руб., из которых:

- купили жилье – 64 молодых семьи (61 %);

- построили (строят) индивидуальные жилые дома -41 молодая семья (39 %).

Общая площадь приобретенного молодыми семьями и молодыми специалистами жилья – 4215,9 кв. м.,

Общая площадь строящегося (построенного) жилья – 4102,6 кв. м, в т. ч.:

• поставлено на кадастровый учет  за 2014 год  1 дом площадью 180,0 кв. м,

• находится в стадии строительства 124,0 кв. м (1 дом).

Все свидетельства по данной программе реализованы.

Информация о реализации права на соц. выплаты молодыми семьями и молодыми специалистами

по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», за период 2006-2014 гг. (с учетом доп. выплат)

| Год | Количество участников программы |  |  |  | Получили свидетельства |  | Профинансировано по списку соответствующего года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной список | Резервный список | Доп. список | всего | количество | % исполнения | количество | % исполнения | на сумму, тыс. руб. |
| 2006-2011 | 80 | 167 | 8 | 255 | 85 | 106 | 80 | 100 | 49495,6309 |
| 2012 год | 13 | 40 | - | 53 | 14 | 108 | 14 | 108 | 12249,0951 |
| 2013 год | 11 | 33 | _ | 44 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11152,14709 |
| 2014 год | доп.выплата на ребенка (Шихова) |  |  |  |  |  |  |  | 18,25278 |
| ИТОГО | 104 |  | 8 |  | 110 |  | 105 |  | 72915,12587 |

Всего в 2012 году было выделено средств для реализации данной программы – 12251,94509 тыс. руб., освоено – 12248,14509 тыс. руб., или 100%.

Всего в 2013 году было выделено средств для реализации данной программы по спискам 2012 и 2013годов – 11274,91003 тыс. руб. (с учетом услуг банка),  профинансировано на счета 11 молодых семей и молодых специалистов – 11155,94709 тыс. руб., или 99% (остаток в сумме 118,96294 тыс. руб. - за счет перерасчетов при приобретении жилья меньшей установленной площади).

В 2014 году профинансирована дополнительная выплата на ребенка по списку 2012 года Шиховой Л.Г. в сумме 18,25278тыс. рублей.

С марта 2014 года на территории района действует ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2014 № 106-п «О социальных выплатах молодым семьям и молодым специалистам на селе – участникам мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В соответствии с действующим законодательством по данной программе список молодых семей (молодых специалистов) на 2014 год был сформирован из участников, включенных в резервный список ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года».

Анализируя реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  на территории района по состоянию на 01.01.2016 года за 2014-2015 годы выдано 20 свидетельств в том числе: 6– на строительство ИЖД, в том числе:

по списку 2014 года – 100 % (9 семей получили социальные выплаты, 5 семей приобрели жилье общей площадью 523,2 кв. м);

по списку 2015 года – 100 % (11 семей получили социальные выплаты, 9 семей приобрели жилье общей площадью 812,1 кв. м).

Всего в 2014 году выделено средств для реализации данной программы – 9460,13 тыс. руб. (с учетом услуг банка),  профинансировано на счета 9 молодых семей (молодых специалистов) - 9444,38 тыс. рублей, услуги банка – 15,75 тыс. руб., или 100%, освоено (в том числе перечислено за материалы и выполненные работы, приобретенное жилье, услуги банка) – 2755,10 тыс. рублей.

Всего в 2015 году выделено средств для реализации данной программы – 15548,13 тыс. руб. (с учетом услуг банка),  профинансировано на счета 11 молодых семей (молодых специалистов) – 15528,88 тыс. рублей, услуги банка – 19,25 тыс. руб. или  100%, освоено по спискам 2014, 2015 годов (в том числе перечислено за материалы и выполненные работы, приобретенное жилье, услуги банка) – 18964,84 тыс. рублей.

По строительству по данной программе денежные средства находятся на счете у молодой семьи, предусмотрено перечисление за материалы и выполненные работы, а также оформление жилого дома в собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев со дня выдачи свидетельства.

Всего за период действия подпрограммы с 2014-2015 годы 20 молодых семей (молодых специалистов) получили социальные выплаты на сумму 25008,26 тыс. руб., из которых:

- купили жилье – 14 молодых семей (молодых специалистов) (70 %);

- построили (строят) индивидуальные жилые дома -6 молодых семей (молодых специалистов) (30 %).

Общая площадь приобретенного молодыми семьями (молодыми специалистами) жилья – 1335,3 кв. м.,

Общая площадь строящегося (построенного) жилья – 1165,5 кв. м, в т. ч.:

• поставлено на кадастровый учет  за 2015 год  1 дом площадью 160,9 кв. м,

• находится в стадии строительства 1004,58 кв. м (5 домов).

Информация о реализации права на соц. выплаты молодыми семьями (молодыми специалистами)

по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  за 2014 -2015 гг.

| Год | Количество участников программы |  |  |  | Получили свидетельства |  |  | Профинансировано по списку соответствующего года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной список | Резервный список | Доп. список | всего | количество | % исполнения |  | количество | % исполнения | на сумму, тыс. руб. |
| 2014 год | 9 | 8 | - | 17 | 9 |  | 100 | 9 | 100 | 9460,12928 |
| 2015 год | 11 | 8 | - | 19 | 11 |  | 100 | 11 | 100 | 15548,1326 |
| ИТОГО | 20 | 16 | 0 | 36 | 20 |  | 100 | 20 | 100 | 25008,2619 |

Финансирование в таблицах приведено с учетом ежегодных списков, утвержденных департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области и Главным управлением строительства Тюменской области по соответствующим программам.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст для молодежи стимул к повышению качества жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране.

Также проблема в сфере жилищного строительства - значительная диспропорция между потребностями населения в жилье и платежеспособным спросом на жилье, недостаточное развитие системы долгосрочного жилищного кредитования.

Основными экономическими причинами ограниченного платежеспособного спроса населения являются:

• невысокий уровень доходов населения при высокой доле текущего потребления;

• высокие процентные ставки, снижающие доступность жилищных кредитов и являющиеся финансовым и психологическим ограничением;

• недостаточный уровень накоплений граждан для оплаты первого взноса для получения ипотечных жилищных кредитов.

Среди основных причин медленного развития системы долгосрочного жилищного ипотечного кредитования можно выделить следующие:

• высокие кредитные риски ипотечного жилищного кредитования граждан и, как следствие, высокие процентные ставки;

• высокие издержки при совершении сделок на рынке жилья и ипотечного жилищного кредитования населения, длительная и дорогостоящая процедура государственного учета и регистрации прав и сделок на рынке жилья и ипотеки, отсутствие открытости информации об объектах недвижимости, отсутствие кредитной истории заемщиков, что влечет за собой высокие риски и затраты на оценку кредитоспособности заемщика и предоставление кредитов;

• психологические факторы низкого спроса населения на жилищные кредиты, связанные с недоверием к банковской системе и нежеланием накапливать деньги в банках и брать ипотечные кредиты; психологические факторы, ограничивающие потребление в кредит (негарантированность доходов, боязнь потерять работу, лишиться жилья и т.д.).

В рамках реализации  Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» (далее  - Закон) через Областной  Фонд  развития жилищного строительства Тюменской области (ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки»):

1. получили займы на строительство или приобретение жилья:

в 2012 году – 1 семья на сумму 481,44 тыс. руб.,

в 2013 году – не предоставлялись;

в 2014 году – 2 семьи на сумму 2426,5 тыс. руб.

в 2015 году –1 семья на сумму 1080,84 тыс. руб.

2. получили субсидии на строительство или приобретение жилья:

в 2012-2015 годах – субсидии не предоставлялись.

3. получили займы молодые семьи на строительство индивидуальных жилых домов:

в 2012 г. – 4 семьи на сумму 1274,25 тыс. руб.,

в 2013 г. – 1 семья на сумму 440,58 тыс. руб.;

в 2014,2015 гг. – займы не предоставлялись.

Всего Абатским муниципальным районом в целях реализации Закона Тюменской области от 03.08.1999 № 128,  долгосрочной целевой программе «Развитие жилищного строительства в Тюменской области» на 2011–2015 годы, долгосрочной целевой программы «Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства Тюменской области» были освоены средства в сумме  25177,04 тыс. рублей, в том числе субсидии -3880,4 тыс. руб., займы - 21296,64 тыс. рублей.

За 2012 год освоены предоставленные займы  4 молодыми семьями в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы – 1274,25 тыс. руб.; 1 семьёй,  являющейся нуждающейся по категории «малоимущие»,  по завершению строительства  ИЖД, - 481,44 тыс. руб., всего 5 семей -  1755,69 тыс. рублей.

За 2013 год  освоено 440,575 тыс. рублей 1 молодой семьей по ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.

За 2014 год освоены предоставленные субсидии  в размере 2426,5 тыс. руб. 2 семьями, являющимися нуждающимися по категории «малоимущие», на завершение строительства  ИЖД (Чубыкин) и приобретение жилья (Ахметова).

За 2015 год освоен предоставленный займ  в размере 1080,84 тыс. руб. 1 семьёй, являющимися нуждающимися по категории «работник бюджетной сферы», на приобретение жилья (Долгих Т.С.).

Уменьшилось количество семей, получивших займы и субсидии, по ряду причин:

- закончены строительством и введены в эксплуатацию дома «долгострои», хозяева которых получили субсидии и займы ранее;

- для получения социальных выплат уровень доходов граждан должен быть очень низким. В настоящее время с низким уровнем доходов население не начинает строить.

- невозможность постановки на очередь нуждающихся граждан, не попадающих ни под какую категорию со средним достатком.

Направление 4.

Выполнение государственных обязательств

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Бюджетом Российской Федерации должны быть предусмотрены средства для строительства жилья для граждан льготных категорий, так как средства, выделяемые на приобретения жилья несравнимо малы с существующими потребностями в районе.

По состоянию на 01.01.2012 года количество семей, в составе которых имеются инвалиды, по Абатскому муниципальному району составляет  43 семьи, в том числе одиноко проживающих граждан.

По состоянию на 01.01.2013 года количество семей, в составе которых имеются инвалиды, по Абатскому муниципальному району составляет  48 семей, в том числе одиноко проживающих граждан.

По состоянию на 01.01.2014 года количество семей, в составе которых имеются инвалиды, по Абатскому муниципальному району составляет  59 семей, в том числе одиноко проживающих граждан (из них: 48 семей, вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года; 11 семей, вставших на учет до 1 января 2005 года).

По состоянию на 01.01.2015 года количество семей, в составе которых имеются инвалиды, по Абатскому муниципальному району составляет  48 семей, в том числе одиноко проживающих граждан (из них: 40 семей, вставшие на учет нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года; 8 семей, вставших на учет до 1 января 2005 года).

По состоянию на 01.01.2016 года количество семей, в составе которых имеются инвалиды, по Абатскому муниципальному району составляет  45 семей, в том числе одиноко проживающих граждан (из них: 37 семей, вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года; 8 семей, вставших на учет до 1 января 2005 года).

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Тюменской области от 14.08.2006 № 193-п «О предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граждан»:

В соответствии с приказом ГУС и ЖКХ Тюменской области от 14.02.2012 № 78-од были утверждены основной и резервный списки граждан, из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года, а также на учете нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, – претендентов на получение социальной выплаты в 2012 году. На основании данного приказа в марте 2012 года было выдано 16 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ (Ситникова Н.Е., Басалай Л.Е., Шаврина Е.Е., Силич З.П., Пурескина В.И., Пушкарева Е.Г., Скрипникова Е.Н., Качулина П.Д., Чиндышева А.Я., Охотникова З.И., Иванова К.С., Плешков А.Г., Шананина А.А., Гробова О.Т., Семенова П.М., Рябкова А.А.) на сумму 19094,4 тыс.руб.

В соответствии с приказом ГУС и ЖКХ Тюменской области от 29.06.2012 № 399-од был утвержден дополнительный список состоящих на учете нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, – претендентов на получение социальной выплаты в 2012 году. На основании данного приказа в августе, декабре 2012 года было выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ (Гуляева А.В., Шаропина П.Г., Черепанова Ф.Д., Лескова К.П., Киприна Е.Ф., Клещенкова М.В.) на сумму 7160,4 тыс. руб.

В соответствии с приказом ГУС и ЖКХ Тюменской области от 29.06.2012 № 399-од (в ред. 17.12.2012 № 980-од), был утвержден дополнительный список состоящих на учете нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, – претендентов на получение социальной выплаты в 2012 году. На основании данного приказа в декабре 2012 года было выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ (Лубягина З.Г.) на сумму 1314,0 тыс. руб.

В июле 2012 года согласно подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы был выдан государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (Смирнов А.П.) на сумму 1487,64 тыс. руб.

Итого в 2012 году было выдано: 23 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья для ветеранов ВОВ на сумму 27568,8 тыс. руб.; 1 сертификат участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС на сумму 1487,64 тыс. руб. Реализовано в 2012 году: 58 свидетельств для ветеранов ВОВ на сумму 69755,4 тыс. руб.; 1 сертификат на сумму 1487,64 тыс. руб.

В соответствии с приказом Главного управления строительства Тюменской области от 26.02.2013 № 144-од были утверждены основной и резервный списки граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, а также состоящих на учете нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, - претендентов на получение социальной выплаты в 2013 году. На основании данного приказа в марте 2013 года было выдано 5 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья, из них: одно свидетельство инвалиду II группы (Аникин В.А.) на сумму 657,0 тыс.руб.; 4 свидетельства вдовам инвалидов и участников ВОВ (Попова О.Ф., Пушкарева М.С., Тюменцева А.Ф., Голикова Л.Я.) на сумму 5256,0 тыс.руб.

Также на основании данного приказа и поступившего письма от Главного управления строительства Тюменской области от 27.09.2013 № 10319/13 (вх. № 2894 от 27.09.2013) в октябре 2013 года было выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья инвалиду II группы (Мелешкин М.И.) на сумму 657,0 тыс.руб.

Итого в 2013 году было выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 6570,0 тыс. руб., из них: 4 свидетельства для вдов инвалидов и участников ВОВ на сумму 5256,0 тыс.руб.; 2 свидетельства для инвалидов II группы на сумму 1314,0 тыс. руб. Реализовано в 2013 году 9 свидетельств на сумму 10270,8 тыс. руб., из них: 7свидетельств для ветеранов ВОВ на сумму 8956,8 тыс. руб.; 2 свидетельства для инвалидов II группы на сумму 1314,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1 вдова ИВОВ.

Кроме того, все ветераны ВОВ, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.05.2010 г. на территории Абатского муниципального района улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения за счет средств федерального бюджета, представляемых в виде социальной выплаты, право на получение, которой удостоверяется свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В соответствии с приказом Главного управления строительства Тюменской области от 30.04.2014 № 380-од «О предоставлении социальных выплат в рамках постановления Правительства Тюменской области от 14.08.2006 № 193-п» были утверждены основной и резервный списки граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, а также состоящих на учете нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, - претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году. На основании данного приказа в 2014 году было выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья инвалиду II группы (Рушковской О.Д.) на сумму 684,09 тыс.руб.;

Итого в 2014 году было выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 684,09 тыс. руб. для инвалида II группы. Реализовано в 2014 году 1 свидетельство на сумму 684,09 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 2 вдовы ИВОВ и 1 лицо награжденное знаком «Жителю Блокадного Ленинграда».

По состоянию на 01.01.2016 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1 вдова УВОВ.

Кроме того, все ветераны ВОВ, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.05.2010 г. на территории Абатского муниципального района улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения за счет средств федерального бюджета, представляемых в виде социальной выплаты, право на получение, которой удостоверяется свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В соответствии с приказом Главного управления строительства Тюменской области от 13.03.2015 № 192-од «О предоставлении социальных выплат в рамках постановления Правительства Тюменской области от 14.08.2006 № 193-п» был утвержден основной список граждан, состоящих на учете нуждающихся ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, - претендентов на получение социальной выплаты в 2015 году. На основании данного приказа в 2015 году было выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья 1 вдове УВОВ (Фроловой Н.А) на сумму 1 370,916 и 1 лицу, награжденному знаком «Жителю Блокадного Ленинграда» (Колмогоровой Т.М.) на сумму 1 370,916 ты5

Итого в 2015 году было выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 2741,832 тыс. руб. Реализовано в 2015 году 2 свидетельства на сумму 2741,832 тыс. руб.

Всего за 2007-2011 инвалидам было выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 2229,3 тыс. руб.

Всего за 2007-2011 ветеранам ВОВ было выдано 91 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 107419,2 тыс. руб.

В 2011 году были предоставлены 10 квартир детям-сиротам, заключены договоры социального найма.

В 2012 году было предоставлено 24 квартиры детям-сиротам и лицам из их числа, заключены договоры социального найма.

На 01.01.2013 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, насчитывалось 70 человек. Кроме того, с 01.01.2013 года полномочия по ведению списка данной категории граждан переданы Департаменту социального  развития Тюменской области.

В 2014 году было предоставлено 14 жилых помещений лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2015 году было предоставлено 9 жилых помещений лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего за период с 2009-2011 гг. детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа было предоставлено 11 квартир.

По состоянию на 01.01.2012 г. на учете нуждающихся состояла 41 семья граждан, работников  бюджетной сферы.

В 2012 году было предоставлено 14 служебных жилых помещений, из них: 12 жилых помещений работникам здравоохранения, 1 – работнику пожарной части, 1– служащему администрации Абатского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2013 г. на учете нуждающихся состояло 47 семей граждан, работников  бюджетной сферы.

В 2013 году предоставлено 15 служебных жилых помещений, из них: 9 жилых помещений работникам здравоохранения, 3 – работникам образования, 2 – работникам участковым уполномоченным полиции, 1 –работнику Абатской районной станции по борьбе с болезнями животных.

По состоянию на 01.01.2015 г. на учете нуждающихся состояла 41 семья граждан, работников  бюджетной сферы.

В 2014 году было предоставлено 36 служебных жилых помещений, из них: 3 жилых помещений работникам здравоохранения, 1 – работнику пожарной части, 30 – работникам образования; 1– ветеринарному врачу ГАУ «Абатская райСББЖ»; 1  - работнику дополнительного образования сферы «Физическая культура и спорт».

По состоянию на 01.01.2016 г. на учете нуждающихся состоит 44 семьи граждан, работающих в бюджетной сфере.

В 2015 году было предоставлено 18 служебных жилых помещений, из них: 5 жилых помещений работникам здравоохранения, 2 – работникам МАУК Абатского района «Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток», 3 – работникам образования; 1 – библиотекарю в Быструшенской сельской библиотеке МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»; 2– служащим администрации Абатского муниципального района; 2  - работникам МАУ «Центр физической культуры и спорта Абатского района»;  1 – работнику в МАОУ ДОД «ДОСШ  Абатского района»; 1- мировому судье судебного участка № 1 Абатского судебного района Тюменской области; 1- начальнику отделения уголовного розыска ОП № 1 МО МВД России «Ишимский».

Всего за 2008-2011 гг. было предоставлено 6 служебных жилых помещений для работников бюджетной сферы.

Реализация мероприятий по поддержке многодетных семей в целях улучшения жилищных условий В рамках исполнения Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», Постановления Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» администрацией района принято 103 заявления от многодетных семей. Из них 101 семья поставлена на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка и 2 семьям отказано. Из 101 семьи, поставленных на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка 3 семьям отказано в предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным ч.5 ст.3 Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64, 1 семья снята с учета по письменному заявлению многодетной семьи - Всего в Абатском муниципальном районе проживает 347 многодетных семей. - В 2012-2013 годах проведена работа по формированию 165 земельных участков на новой строительной площадке № 8 с. Абатское (район Маслозавода) за счет средств бюджетов Тюменской области и Абатского муниципального района в рамках софинансирования в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, из них 91 земельный участок предоставлен многодетным семьям в долевую собственность бесплатно. Кроме того, сформировано 15 земельных участков в центральных населенных пунктах сельских поселений в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. - Всего в целях бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям поставлено на государственный кадастровый учет 186 земельных участков. - За 2012-2013 годы обеспечено бесплатными земельными участками 51 многодетная семья. - За 2014 год обеспечено бесплатными земельными участками 17 многодетных семей. - За 2015 год обеспечено бесплатными земельными участками 27 многодетных семей. - Всего на 01.01.2016 года многодетным семьям предоставлено 95 земельных участков. Заявлений от многодетных семей в приобретении лесных насаждений для строительства жилья в деревянном исполнении не поступало. На территории Абатского муниципального района отсутствует деловая древесина.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителей Абатского муниципального района.

Для достижения поставленной цели деятельность администрации Абатского муниципального района должна быть сконцентрирована на решении задач по основным направлениям:

- Стимулирование развития жилищного строительства

- Энергоэффективность и ресурсосбережение

- Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Срок реализации муниципальной программы – 2016-2018 годы.

Раздел 3. Система основных программных мероприятий

В соответствии с направлениями реализации Программы:

НАПРАВЛЕНИЕ 1.  Стимулирование развития жилищного строительства:

  - Формирование нового сегмента жилья экономкласса, в том числе малоэтажного

# Повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

# Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, непригодным для проживания

# Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства

# НАПРАВЛЕНИЕ 2.  Энергоэффективность и ресурсосбережение

2.1.    Стимулирование строительства малоэтажного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности     и экологичности

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования:

  - Повышение доступности жилья

  - Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов, в том числе за счет средств ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» и материнского (семейного) капитала

НАПРАВЛЕНИЕ  4.  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:

4.1.  Обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

4.2. Реализация мероприятий по поддержке многодетных семей в целях улучшения жилищных условий

4.3. Оказание содействия многодетным семьям в приобретении лесных насаждений для строительства жилья в деревянном исполнении.

Раздел 4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования Программы за счет всех планируемых источников составляет, тыс. руб.:

| Мероприятия, виды затрат | Финансирование программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Федеральный бюджет | 18 618,17 | 2 847,11 | 271,23 |
| Областной бюджет | 19 301,79 | 4 518,33 | 3 747,38 |
| Местный бюджет | 22 748,00 | 18 675,00 | 18 675,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по программе | 60 667,96 | 26 040,44 | 22 693,61 |

Данные о финансировании в разрезе мероприятий Программы приведены в приложении 1 муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Абатского муниципального района в 2016-2018 годах».

Раздел 5.  Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

В соответствии с направлениями реализации Программы (приложение 3 к Программе) достичь:

-увеличения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Абатского муниципального района до 26,6 кв.м.;

- уменьшения коэффициента доступности жилья до 3,8;

- годового объема ввода жилья  до 8800  кв.м. в год.

Раздел 6.  Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Выполнение планируемых мероприятий зависит от целого ряда факторов.

Реализация мероприятий по направлениям 1-3 Программы зависит от стоимости 1 кв. м на рынке жилья.

Среди факторов, влияющих на рост стоимости жилья можно выделить следующие:

- рост цен на строительные материалы;

- рост курса валют;

- недостаточная конкуренция на рынке продажи нового жилья;

- государственная поддержка жилищных программ.

Кроме того, на показатели реализации Программы неблагоприятное влияние оказывают поздние сроки начала финансирования, в том числе из федерального бюджета, отдельных мероприятий.

Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы также зависит от объемов финансирования. Сокращение предусмотренного объема финансирования по утвержденным мероприятиям приведет к не достижению запланированных результатов.

### Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет ее генеральный  заказчик – администрация Абатского муниципального района, выполняющий координационные функции по отношению исполнителям программных мероприятий.

В целях эффективной реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Абатского муниципального района разрабатывается сетевой план-график с детальной разбивкой по мероприятиям, срокам их реализации и конкретным исполнителям исходя из реальной ситуации, изменений и дополнений программных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных актов.

### Раздел 8. Мониторинг реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе мониторинга, проводимого генеральным заказчиком по данным внутренней и ведомственной статистики.

Основными функциями мониторинга являются:

- информационная – сбор необходимых для деятельности данных;

- аналитическая – систематизация  и интерпретация данных;

- контрольная – отслеживание процесса реализации программных мероприятий;

- презентационная – демонстрация достигнутых результатов деятельности.

Администрация Абатского муниципального района  ежеквартально представляют отчеты о ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граждан России» на территории Абатского муниципального района в Главное управление строительства Тюменской области:

- по форме ПМ «Сведения о параметрах реализации  приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Абатском муниципальном районе» до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2. по форме СГМ «Сведения о выполнении сетевого графика реализации  приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Абатском муниципальном районе» до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.